РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Собрание депутатов Советинского сельского поселения

РЕШЕНИЕ

Об утверждении «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Советинское сельское поселение» Неклиновского района Ростовской области на 2012-2014 годы и перспективное развитие до 2029 года»

# Принято

Собранием депутатов                                                              28 сентября 2012 года

На основании Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Генерального плана муниципального образования «Советинское сельское поселение» Неклиновского района на  2009-2029 годы, утвержденного решением Собрания депутатов Советинское сельского поселения от 15.11.2011 № 141, и руководствуясь Уставом муниципального образования «Советинское сельское поселение»,

Собрание депутатов Советинского сельского поселения решило:

1. Утвердить «Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования «Советинское сельское поселение» Неклиновского района Ростовской области на 2012-2014 годов и перспективное развитие до 2029 года» согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой и председателем постоянно действующей депутатской комиссии Собрания депутатов Советинского сельского поселения по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и дорожному строительству Бурак В.Д.

Глава Советинского

сельского поселения				                              		З.Д. Даливалов

слобода Советка

28 сентября 2012 года

№ 179

Приложение 1 к решению Собрания депутатов Советинского сельского поселения «Об утверждении «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Советинское сельское поселение» Неклиновского района Ростовской области на 2012-2014 годы и перспективное развитие до 2029 года»

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СОВЕТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ» НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2012-2014 годы

И ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДО 2029 года

Паспорт  Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Советинское сельское поселение» Неклиновского района Ростовской области на 2012-2014 годы и перспективное развитие до 2029 года (далее Программа) |
| --- | --- |
| Нормативно-правовая база разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральная программа «Жилище» на 2011-2015 годы, утверждённая Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1050; Генеральный план муниципального образования «Советинское сельское поселение» Неклиновского района Ростовской области на период с 2009 – по 2029 г.г. от 06.08.2009 г., Муниципальная долгосрочная Целевая программа «Модернизация и содержание объектов коммунальной инфраструктуры Советинского сельского поселения на 2011-2014 гг.» утверждённая постановлением Администрации Советинского сельского поселения от 10.09.2010 г. № 49 |
| Заказчик Программы | Администрация Советинского сельского поселения Неклиновского района. |
| Разработчик | Администрация Советинского сельского поселения Неклиновского района. |
| Основные цели Программы | Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Советинское сельское поселение» Неклиновского района, Ростовской области является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| Основные задачи Программы | 1. Обеспечение развития жилищного и промышленного строительства в муниципальном образовании «Советинское сельское поселение» Неклиновского района. 2. Строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Советинское сельское поселение» Неклиновского района. 3. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям. 4. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Советинское сельское поселение» Неклиновского района. 5. Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития поселения, создание благоприятных условий для проживания жителей. |
| Срок реализации | Период реализации Программы: 2012-2014 г.г. и план до 2029 г. |
| Основные направления Программы | - развитие системы теплоснабжения; - развитие системы газоснабжения; - развитие системы водоснабжения и водоотведения; - развитие системы электроснабжения |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование Программы осуществляется в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями на очередной финансовый год в установленном порядке, за счет средств, областного, местного бюджетов и внебюджетных средств (средства предприятий коммунального комплекса). Общий объем финансирования программы за счет всех источников составит 6189,8 тыс. руб., в т.ч.: 2012 год. - 1944,2 тыс. руб. 2013 год. - 2061,1 тыс. руб. 2014 год –2184,5 тыс. руб. План до 2029 года 309490 тыс. руб. |
| Организация контроля | Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Советинского сельского поселения Неклиновского района в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |
| Ожидаемые результаты | 1. Технологические результаты: – обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры села; – снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; – создание надежной коммунальной инфраструктуры села, имеющей необходимые резервы для перспективного развития; – оптимизация управления электроснабжением села; – внедрение энергосберегающих технологий; – снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов; – снижение потерь коммунальных ресурсов: 2. Социальные результаты: – создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда сельского поселения, повышение качества коммунальных услуг; – повышение надёжности работы системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения; 3. Экономические результаты: – плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития села; – повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса села. |

Введение

Программа состоит из следующих разделов:

Раздел 1. Краткая характеристика муниципального образования Советинское сельское поселения Неклиновского района. Динамика социально-экономических показателей. Характеристика жилищно-коммунального комплекса слободы Советка.

Раздел 2. Комплексное развитие системы водоснабжения.

Раздел 3. Комплексное развитие системы водоотведения.

Раздел 4. Комплексное развитие системы  теплоснабжения.

Раздел 5. Комплексное развитие системы газоснабжения.

Раздел 6. Комплексное развитие системы электроснабжения.

Правовое обоснование Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Советинское сельское поселение» Неклиновского района Ростовской области

на период с 2012 до 2014 г.г.

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Советинское сельское поселение» Неклиновского района Ростовской области на 2012-2014 годы и  перспективное развитие до 2029 года разработана на основании, Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказа  Министерства Регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Устава муниципального образования «Советинское сельское поселение», и в соответствии с Генеральным планом муниципального образования «Советинское сельское поселение» Неклиновского района разработанным на период с 2009 - 2029 г.г., Паспортом муниципального образования «Советинское  сельское  поселение» Неклиновского муниципального района от 01.01.2011 года, Муниципальной долгосрочной целевой программы «Модернизация и содержание объектов коммунальной инфраструктуры Советинского сельского поселения на 2010-2014 годы» утверждённой постановлением Администрации Советинского сельского поселения от 10.09.2010 № 49.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. объектов  теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения) в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологии села. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры.

Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального образования «Советинское сельское поселение» Неклиновского района и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации (далее по тексту- РФ).

Предусмотренное данной Программой развитие систем коммунальной инфраструктуры поселения позволит обеспечить рост объемов жилищного строительства в ближайшие годы.

Данная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Советинское сельское поселение» Неклиновского района, является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса села.

Оценка социально – экономической эффективности Программы

Программа комплексного развития предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии коммунальной инфраструктуры села, а также определит участие в ней хозяйствующих субъектов: организаций, непосредственно реализующих программу; предприятий, обеспечивающих коммунальными услугами  потребителей; поставщиков материальных и энергетических ресурсов; строительные организации и пр.

Реализация предлагаемой программы определяет наличие основных положительных эффектов: бюджетного, коммерческого, социального:

Коммерческий эффект – развитие малого и среднего бизнеса, развитие деловой инфраструктуры, повышение делового имиджа.

Бюджетный эффект – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений.

Экономический результат - плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития муниципального образования «Советинское сельское поселение» Неклиновского района;

- повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса.

Социальный результат – рациональное использование природных ресурсов;

- создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда сельского поселения, повышение качества коммунальных услуг;

- повышение надёжности работы системы коммунальной инфраструктуры села;

Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития  предполагается:

- обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры села;

-  снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- создание надежной коммунальной инфраструктуры села, имеющей необходимые резервы для перспективного развития;

- оптимизация управления электроснабжением города;

- внедрение энергосберегающих технологий;

- снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов:

- снижение  потерь коммунальных  ресурсов в производственном процессе.

Комплексное управление программой осуществляется путем:

определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации программы;

организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий программы;

координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

обеспечения контроля реализацией программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;

внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования программы;

предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.

При необходимости изменения объема и стоимости программных мероприятий будут проводиться экспертные проверки хода реализации программы, целью которых может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам программы сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств.

В целях контроля, проведения мониторинга мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры, разработчиками предлагаются целевые индикаторы, которые отвечают следующим  требованиям:

- однозначность – изменение целевых индикаторов однозначно характеризуют положительную и отрицательную динамику происходящих изменений состояния систем коммунальной инфраструктуры, а также не имеют различных толкований;

- измеримость – каждый целевой индикатор  количественно измерен;

- достижимость – целевые значения индикаторов должны быть достижимы организациями коммунального комплекса в срок и на основании ресурсов, предусматриваемых разрабатываемой программой.

Краткая характеристика муниципального образования «Советинское  сельское поселение» Неклиновского района.

Муниципальное образование «Советинское сельское поселение» в соответствии с Законом Ростовской области Областной закон от 14 декабря 2004 № 224-ЗС «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Советинское сельское поселение» является муниципальным образованием наделенным статусом сельского поселения. Этим же законом установлены границы муниципального образования «Советинское сельское поселение», входящего в состав муниципального образования «Неклиновский район».

Муниципальное образование «Советинское сельское поселение» расположено в 30 км. от районного центра с. Покровское, входит в состав Неклиновского района Ростовской области.

26 ноября 2004 года муниципальное образование Неклиновский район наделено статусом Муниципальный район с административным центром в слободе Советка.

Общие сведения о Советинском  сельском поселении

Советинское сельское поселение территориально расположено в северо-восточной части Неклиновского  района Ростовской области и является одним из самых крупных в районе. Площадь территории составляет 229,5 кв. км.

Советинское сельское поселение граничит:

на севере граничит с Матвеево-Курганским и Родионово-Несветайским районами; на востоке - с Родионово-Несветайским и Мясниковским районами; на западе – с Матвеево-Курганским районом и Покровским сельским поселением Неклиновского района; на юге – с Самбекским и Синявским сельскими поселениями Неклиновского района.

На территории сельского поселения находятся 11 населенных пунктов с общей численностью населения на 01.01.2010 г. 2 296 человек, в том числе:

в сл. Советка – 958 чел. (администрация);

в с. Александровка 1-я – 34 чел.;

в с. Горская Порада – 227 чел;

в х. Головинка – 125 чел.;

в х. Копани – 176 чел;

в х. Кузьминка – 13 чел.;

в х. Любовка – 156 чел.;

в х. Мелюзовка – 8 чел.;

в с. Новостроенка – 196 чел.;

в х. Приют – 339 чел.;

в х. Садки – 64 чел.

Территория сельского поселения включает в себя земли сельскохозяйственного назначения; земли населенных пунктов, земли промышленности, энергетики транспорта, связи, а также земли водного фонда.

Территория Советинского сельского поселения представляет собой, в основном, зону сельскохозяйственного назначения, земли которой используются под пашню, пастбища, многолетние насаждения и сенокосы. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет – 20 915 га.

Водные ресурсы сельского поселения представлены, в основном, поверхностными источниками. По территории поселения протекают реки Сухой Самбек,  Мокрый Самбек и Бирючья.

Расстояние от сл. Советка до районного центра с. Покровское – 28,1 км; до г. Таганрога – 48,3 км, до областного центра г. Ростова-на-Дону – 63,8 км, до ближайшей ж. д. станции «Неклиновка» в с. Покровское – 30,6 км.

Историческая справка Советинского сельского поселения

По легенде деревушку Совет основал Петр Первый. Вот как это было. 27 августа 1696 года Петром Первым на мысу Таганий Рог была основана крепость Троицкая. Потом по реке Самбек, которая впадает в Азовское море, Петр Первый проплыл со своим флотом, чтобы далее перетащить его волоком в реку Тузлов. В нескольких десятках километров от новой крепости он остановился на совещание в маленькой деревушке. Эту деревушку по его приказу и стали называть Совет. Сельцо Совет было основано подполковником артиллерии Ф. И. Ивановым на земле, купленной 25 января 1793 году у таганрогского коменданта И. П. Каспарова. Эта дата и считается официальным основанием села. Сменялись владельцы села. «… грунт земли, урожая хлеба и сенные покосы обычные. Крестьяне на господском изделии промышляют хлепопашеством, зажитка среднего». Таким экономические примечания об этих местах составлены в     1796 г. По сведениям Статистического комитета Министерства внутренних дел Российской империи от 18 мая 1896 г. село Совет входило в Восьмой заседательский участок Таганрогского округа, Донской области. Село располагалось на земле, принадлежащей Советинскому сельскому обществу Советинской волости, в тридцати верстах от железной дороги и от станции Покровское. В селе на тот момент насчитывалось 84 двора, 282 лица мужского пола и 267 – женского. В селе имелась церковь, работало народное училище, располагалось волостное правление, сельское правление, имелось несколько магазинов, хлебный запасный магазин, одна линия мануфактурная, три бакалейные, одна винная лавка. По первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г. грамотным считался 1 человек войскового сословия, 136 - не войскового сословия, неграмотных было 568 человек. Земледелием занимались 589 чел., виноградарством и виноделием 1 семья, ремесленников в обрабатывающей промышленности насчитывалось 24 чел. Общественной службой было занято 20 человек, в т. ч. 11 женщин, частной службой 25 мужчин, 26 женщин, в торговле 12 человек. Среди ремесленников имелся сапожник, столяр, плотник.

В 1922 г. образовалась коммуна, в 1930 г. коммуна реорганизована в сельскохозяйственную артель и объединилась с Советинским колхозом «Страна советов». В 1925 г. образовано сельпо. В 1928 г. комсомольцы организовали драмкружок. Больницы до революции не было. Людей лечил фельдшер. В 1932 – 1934 г. построили больницу, была аптека.

Школа располагалась с 1891 г. в панском доме. До войны школа помещалась в    2-х зданиях. Учились с 1 по 7 класс. Новая школа десятилетка построена в 1959-1960 г. Изба читальня было открыта в 1934 г.

В 1943 г. на базе хозяйства «Пламя социализма», имени Андреева, «Красный октябрь», имени Кирова, «Искра», имени Политотдела, была образована МТС. Зерносовхоз Советинский образован в 1958 г., совхоз Советинский в 1977 г. основан на базе зерносовхоза Советинский. Основной производственной деятельностью является производство и переработка с/х продукции.

Статус и границы муниципального образования «Советинское сельское поселение» определены областным законом «Об установлении границ и наделены соответствующим статусом муниципального образования «Неклиновский район» муниципальных образований в его составе», Советинское сельское поселение входит в состав муниципального образования «Неклиновский район».

Природно-ресурсный потенциал.

- Климатический и агроклиматический потенциал.

Территория Советинского  поселения расположена в южной зоне умеренно-континентального климата с недостаточным увлажнением, жарким и сухим летом и сравнительно теплой зимой.

Территория отмечается обилием солнечного света и тепла.

Для территории поселения характерно преобладание антициклонов (64,1%), с которыми связана преимущественно ясная, солнечная погода и реже (в зимний период) – пасмурная с моросящими осадками, туманами, гололёдом и низкой облачностью. Повторяемость циклонов в среднем составляет 131 день или 35,9%. Наиболее часты они в январе, июне и июле – до 13-14 дней в месяц. В тёплый период циклоны сопровождаются ливнями и грозами, а в холодное время формируется обширная зона обложных осадков.

Зима умеренно мягкая, обычно малоснежная, устойчивые морозы продолжаются около двух месяцев, наступая в середине декабря и прекращаясь в середине февраля. Однако, зимние морозы часто нарушаются продолжительными оттепелями с температурами до +5ºС +7ºС тепла. В самый холодный месяц (январь) температура колеблется от -5,4 до -7,0ºС.

Весна короткая, засушливая. Весенний период начинается в середине марта и характеризуется интенсивным ростом температуры воздуха. В дружные вёсны после перехода средней суточной температуры через 0ºС уже почти не наблюдается дней с отрицательной средней суточной температурой. Для затяжных вёсен характерны неоднократные возвраты холодов. Последние весенние заморозки в воздухе прекращаются в середине апреля.

Лето. С переходом средней суточной температуры воздуха через 15º (в начале мая) начинается лето. Лето жаркое и засушливое с недостаточным увлажнением почв и низкой насыщенностью воздуха влагой. В самый жаркий месяц (июль) температура достигает +22,8 - +23,5ºС.

Осень наступает в первых числах сентября. В начале осени стоит ясная и сухая погода. Постепенно уменьшается приток солнечной радиации, увеличивается повторяемость дождей и их продолжительность. С переходом средней суточной температуры воздуха через 10ºС (середина октября) начинаются первые заморозки.

Среднегодовая температура воздуха изменяется довольно равномерно от + 8,5ºС до + 9,1ºС.

Продолжительность безморозного периода составляет 165-205 дней. На образование заморозков существенное влияние оказывает рельеф.

На территорию Советинского сельского поселения в среднем за год выпадает 422-486 мм осадков. Большая часть осадков выпадает в тёплый период (250-290 мм или 60%), меньшая (170-200 мм или 40%) – в холодный период. По сезонам года максимум осадков приходится на май-июнь, минимум на февраль-март.

Атмосферные осадки являются основным источником увлажнения почвы.

Относительная влажность воздуха в течение года изменяется в широких пределах от 85-90% в ноябре-марте до 60-65% в июле и августе. Важное значение для летнего периода имеет относительная влажность воздуха на 13 часов, когда её значения близки к минимуму, а испарение наиболее интенсивно. Самая низкая относительная влажность воздуха на 13 часов наблюдается в июле, когда она составляет 30-35%. На июль-август приходится 20 дней с относительной влажностью менее 30%, а на весь летний период около 35-40 дней. Близость Азовского моря способствует повышенному уровню относительной влажности, как и пониженному дефициту насыщения.

При повышении скорости ветра в период засухи возникают суховеи, которые особенно опасны в начале вегетационного периода.

Территория поселения подвержена влиянию таких неблагоприятных метеорологических явлений как засухи, суховеи, сильные ветры, пыльные бури, град, заморозки, метели, гололёд.

Ветровой режим складывается под воздействием широтной циркуляции атмосферы. В течение года преобладает широтное направление ветра. В холодный период года воздействие западного отрога сибирского максимума обуславливает преобладание восточного направления ветров. В тёплый период преобладают западные ветры. Скорости ветра на территории поселения имеют различные значения. Наибольшую повторяемость в течение года  имеет скорость ветра 5-6 м/сек. В течение года наиболее ветренным месяцем является февраль. Наименьшие скорости ветра наблюдаются в августе (2-4 м/сек).

Агроклиматические ресурсы.

Территория Советинского сельского поселения расположена в зоне рискованного земледелия, поэтому произрастание сельскохозяйственных культур, а соответственно и урожаи в значительной мере определяются агроклиматическими условиями.

Тепло- и влагообеспеченность вегетационного периода сельскохозяйственных культур определяют условия их произрастания и формирования урожая. Периодом активной вегетации для большинства сельскохозяйственных культур является средняя суточная температура воздуха выше 10оС. Территория Советинского поселения в достаточной мере обеспечена теплом. Переход температуры через +10ºС наблюдается в среднем 17 апреля, а самая поздняя – 7 мая. Продолжительность периода с температурой выше +10оС равна 177-179 дней.

Поздние весенние и ранние осенние заморозки могут в значительной степени ограничить длительность периода активной вегетации сельскохозяйственных культур.

Последние заморозки (весенние) на территории поселения до первой декады мая, а первые осенние в середине октября. Продолжительность безморозного периода составляет 165-205 дней.

Растительный и животный мир.

Советинское сельское поселение относится к малолесным территориям.  На одного жителя поселения приходится крайне небольшая площадь леса, составляющая 0,006 га.

Основными лесообразующими породами являются дуб, акация, ильмовые, ясень. Положительное значение имеют насаждения хвойных.

В возрастной структуре преобладают молодняки и средневозрастные насаждения.

Наряду с деревьями большое значение имеет древесно-кустарниковая растительность, разнотравие, луговая трава. В флоре поселения отмечается достаточно высокое содержание полезных растений, до 50% ее видового состава. Среди них большое видовое разнообразие принадлежит из группы технических растений: жирномасляничные, эфиромасляничные, дубильные, красильные, волокнистые и прядильные; из группы натуральных растений: пищевые и витаминные, лекарственные, кормовые и др.

Красная книга Ростовской области содержит 34 вида из отдела покрытосеменных и 1 вид грибов, представленных в флоре поселения.

Животный мир характеризуется высоким разнообразием, главную роль в котором играет фауна водоемов.

Животный мир водоемов обычно очень богат. Из простейших здесь обитают различные амебы, солнечники, жгутиконосцы, инфузории; из губок – несколько видов бодяг; из кишечнополостных – гидры и гидроидные полипы. Многочисленны в водоемах плоские, первичнополостные и кольчатые черви, ракообразные, водные насекомые, моллюски. В Таганрогском заливе обитают морские желуди – баланусы, крабы, креветки.

Из позвоночных животных настоящими водными обитателями являются рыбы, которых в водоемах понтийской провинции обитает около 100 видов.

С водоемами тесно связаны земноводные: озерная лягушка, краснобрюхая жерлянка, обыкновенная чесночница, остромордая лягушка, зеленая жаба, обыкновенный тритон.

Из пресмыкающихся широко распространены водяной и обыкновенный ужи.

Из птиц с водоемами связаны – поганки, розовый и кудрявый пеликаны, большой баклан, чайки, лебеди, серый гусь, краснозобая казарка, кряква, серая утка, красноголовый и красноносый нырки, чирок-трескунок, кулики, скопа, орлан-белохвост и др.

В естественных и искусственных древесно-кустарниковых ценозах обитают характерные представители дендрофильного комплекса биоразнообразия. Многочисленны в древесной растительности пауки, клещи, многоножки и другие беспозвоночные, птицы – вяхирь, обыкновенная горлица, обыкновенная пустельга, кобчик, ушастая сова, сплюшка, седой, сирийский и большой пестрый дятлы, обыкновенная иволга, зеленушка, зяблик, лесной конек, большая синица, обыкновенная лазоревка; млекопитающие – обыкновенный еж, рыжая вечерница, кабан.

Для лугов характерны: ряд видов землероек, водяная полевка, коростель, чибис, луговой лунь, желтая трясогузка, обыкновенный уж, луговой конек, обыкновенная медведка, полосатый, западный, щелкуны и многие другие виды.

Животный мир является важнейшей составляющей биоразнообразия. Роль животных велика в процессах стабилизации экосистемы. Животные формируют плодородие почвы, опыляют растения, участвуют в сдерживании численности многих вредных видов, являются поставщиками важнейших продуктов питания, ценнейших лекарств, предметов одежды и т.д. Чем полней сохранено естественное биоразнообразие, тем устойчивей экосистемы, больше ресурсы живой природы и лучше условия для всех сторон жизни людей.

Гидрография

К водным ресурсам Советинского сельского поселения относятся река Сухой Самбек, река Мокрый Самбек и река Бирючья. На всех реках устроены многочисленные гидротехнические сооружения и сформированы пруды. Имеет место значительное загрязнение русел рек, заболоченные участки.

Растительность

Растительность поселения не отличается богатством видов и разнообразием,  т.к. почвы почти полностью распаханы. Естественные древесные сообщества отсутствуют, поля разделены неширокими лесопосадками почвоохранного значения. Плохо сохранилась и естественная травянистая растительность. Вдоль дорог, по краям лесопосадок, по балкам преобладают пырей, типчак, пастушья сумка, пижма, цикорий, василёк, одуванчик.

Много раннецветущих луковичных, на сухих местах ксерофиты-кузьмичёва трава, зонтичные. На более влажных местах растут овсяница луговая, мышиный горошек, клевер ползучий, чина луговая. Встречаются и болотные виды – тростник обыкновенный, рогоз, осока.

Ландшафтно-рекреационный потенциал.

По ландшафтному районированию территория Советинского сельского поселения относится к типу восточноевропейских суббореальных семиаридных (степных) ландшафтов.

Основные лимитирующие факторы развития рекреации в поселении:

    - наличие дискомфортных суточных температур в течение жаркого лета;

    - загрязнение водотоков неочищенными стоками;

    - наличие природно-очаговых заболеваний;

    - ежегодные лимиты на купание.

Факторы, способствующие развитию рекреации в поселении:

    - выгодное географическое положение – поселение находится в незначительном удалении от г. Таганрога (второго по величине города области);

    - климат, благоприятный для развития летнего отдыха;

    - наличие водоемов, привлекающих рекреантов для любительского промысла, отдыха выходного дня, для водного туризма;

Таким образом, в Советинском поселении есть  условия для привлечения инвестиций в развитие рекреационной инфраструктуры. Большинство лимитирующих факторов можно нивелировать инженерно-строительными и природоохранными мероприятиями, сезонностью проживания рекреантов, устройством инженерно-технических сооружений.

Земельный фонд поселения

Площадь Советинского сельского поселения составляет 22 955 га, земли сельскохозяйственного назначения – 21906 га.

Структура земельных ресурсов сельского поселения определяется высоким уровнем развития сельскохозяйственного производства. Земли сельскохозяйственного назначения занимают 95,4 % от общей территории.

Структура землепользования в границах

Советинского  сельского поселения на 01.01.2010 г.

Табл.№1

| № п/п | Показатели | Общая площадь, га | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая площадь землепользования в границах поселения: | 22955 | 100 |
| 2. | в т. ч. сельхозугодья, из них: | 20915 | 91,1 |
|  | - пашня | 18520 | 82 |
|  | сенокосы; | 25 | 0,1 |
|  | - многолетние насаждения; | 24 | 0,1 |
|  | - пастбища; | 2346 | 10,2 |
| 3. | Стадии восстановления плодородия (в стадии мелиоративного строительства). | 107 | 0,5 |
| 4. | Под древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в лесной фонд: | 583 | 2,5 |
|  | из них защитного назначения | 407 | 1,8 |
| 5. | Под водой | 158 | 0,7 |
| 6. | Земли застройки: | 335 | 1,5 |
| 7. | Под площадями, улицами, дорогами | 435 | 1,9 |
| 8. | Болота | 67 | 0,3 |
| 9. | Прочие земли: | 355 | 1,5 |
|  | Справочно: |  |  |
|  | Освоенность территории (удельный вес сельхозугодий), в том числе: |  | 91,1 |
|  | - удельный вес пашни; |  | 80,7 |
|  | - распаханность (пашня к сельхозугодиям); |  | 88,5 |
|  | - залесенность. |  | - |

Сельскохозяйственная освоенность территории поселения является высокой и составляет 91,1 % (по району – 84,4%, по области – 84,6%), распаханность – 80,7 % (по району – 84,2%, по области – 67,3%).

На территории сельского поселения по состоянию на 01.01.2010 года размещены предприятия, занимающиеся различными видами деятельности. За ними закреплены земельные участки, на которых организовано производство с использованием трудовых ресурсов поселения.

На землях с/х назначения расположены: 5 с/х предприятий, имеющих в пользовании 15 727 га земель, 4 крестьянских фермерских хозяйств с закрепленной площадью 2 827 га.

За индивидуальными предпринимателями закреплено в собственности 1 554 га земель (15 чел.), 866  личных подсобных хозяйств имеют в собственности 643 га земель.

Закрепление земель в границах сельского поселения на 01.01.2010 г.

Табл.№2

| № п/п | Показатели | Общая площадь, га | Структура, % | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с/х угодья, га | из них пашня, га |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего земель: | 22955 | 100 | 20915 | 18520 |
|  | из них: |  |  |  |  |
| 1. | Земли с/х назначения: | 21906 | 95,4 | 20293 | 17903 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | Сельскохозяйственные предприятия | 15727 | 68,5 | 14248 | 13672 |
| 1.2. | Крестьянские (фермерские) хозяйства | 2827 | 12,3 | 2700 | 2577 |
| 1.4. | Граждане, собственники земельных участков | 68 | 0,3 | 68 | 68 |
|  | Индивидуальные предприниматели, не образовавшие КФХ | 1554 | 6,8 | 1547 | 1518 |
|  | Граждане, занимающиеся сенокошением и выпасом скота | 1092 | х | 1092 | - |
| 2. | Земли населенных пунктов (в черте) | 1009 | 4,4 | 622 | 617 |
| 3. | Земли промышленности, транспорта и иного спец. назначения | 40 | 0,2 | - | - |
|  | Земли трубопроводного транспорта | 5 | х | - | - |
|  | Дороги областного значения | 29 | х | - | - |
|  | Земли транспорта | 35 | х | - | - |
|  | Дороги муниципального значения | 6 |  |  |  |

Экспликация земель сельского поселения приведена в приложении «Паспорт Советинского  сельского поселения».

Закрепление форм собственности на землю

на территории Советинского  сельского поселения

Табл.№3

|  | На 01.01.2010 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь, га | % | в т. ч. пашня, га |
| Всего, | 22955 | 100 | 18520 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственность; | 3274 | 14,3 | 2803 |
| пользование; | 4020 | 17,5 | 1033 |
| аренда сторонних собственников; | 14896 | 64,9 | 14295 |
| аренда, в т.ч. | - | - | - |
| аренда земель СП | 765 | 3,3 | 388 |

После проведения земельной реформы на территории Советинского  сельского поселения закреплено в собственность 14,3% общей площади. При этом 41,2 % земель находится в аренде сторонних собственников  у СПК к-з «Советинский».

В структуре земель сельского поселения наибольший удельный вес занимают сельскохозяйственные угодья (91,1%).

По постановлению Администрации области от 28.11.2002 года № 458 средневзвешенное значение удельного показателя кадастровой стоимости сельхозугодий Неклиновского района – 5,94 руб./м2.

- Сложившаяся градостроительная ситуация и экономический потенциал.

- Планировочная структура поселения.

Планировочная структура сельского поселения формировалась в течение значительного периода времени под влиянием большого количества определяющих факторов: административных, функционально-хозяйственных, природных. Характерной особенностью сельского поселения является наличие большого количества населенных пунктов 11, в которых проживает относительно небольшое население – 2 296 человек. Пространственно-планировочный каркас поселения сформирован антропогенными и природными осями, взаимодействие которых определяет общее состояние территории.

Основными структурообразующими осями рассматриваемой территории являются:

Автодорога ММ 61-42 “c.Покровское-с.Советка-сл.Большекрепинская” межмуниципального значения, пересекающая территорию Советинского сельского поселения в диагональном направлении (ЮЗ-С-СВ), связывает поселение с Родионово-Несветайским районом и основными населенными пунктами Неклиновского района, такими как с. Покровское – районным центром, с.Троицкое, с. Николаевка и т. д. В планировочном отношении, автодорога ММ 61-42 “с.Покровское-с.Советка-сл.Большекрепинская” межмуниципального значения обеспечивает внутреннее сообщение с административным центром поселения с. Советка, а также с населенными пунктами: х. Копани, х.Садки, х. Любовка, с. Горская Порада.

Дороги  местного значения связывают между собой следующие населенные пункты: х. Приют, х. Мелюзовка, х. Головинка, с. Александровская 1-я, с. Новостроенка, как между собой, так и с центром сельского поселения с. Советка. В районе х. Приют местная автомобильная дорога связывает Советинское сельское поселение с Самбекским сельским поселением и имеет выход на автодорогу федерального значения М-24 «г. Ростов-на-Дону – г Таганрог – граница с Украиной»..

На планировочную структуру Советинского сельского поселения оказывает влияние овражно-балочная сеть, которая развита, преимущественно, в направлении «север-юг». Реки и ручьи Самбекского сельского поселения впадают в р. Сухой Самбек. Основными природными осями поселения таким образом являются: долина рек Мокрый  Самбек и Сухой Самбек, долина реки Бюрючья, долина балки Бузинова. Автодорога регионального значения пересекает в поперечном направлении основные балки и речные долины Советинского сельского поселения. Межмуниципальные дороги проходят вдоль балок и долин рек. Основная часть населенных пунктов расположена вдоль речных долин,  что  во многом определяет их микроклимат.

При том, что населенные пункты Советинского сельского поселения  находятся на значительном удалении  друг от друга, развитие селитебной территории планируется в каждом из них. Такая особенность расселения заставляет активизировать развитие сотовой и электронной интернет связи. Развитие этих систем связи позволит частично компенсировать издержки дисперсного расположения населенных пунктов в части возможности получения образовательных услуг дистанционного типа.

Территория Советинского сельского поселения имеет развитую систему гидротехнических сооружений, формирующих большое количество каскадных прудов на реках. Однако на сегодняшний день эта система требует реконструкции для поддержания естественного природного равновесия. Вся территория поселения имеет четкую ортогональную планировку полей сельхозназначения, разделенных ветро-защитными лесополос.

На территории поселения находятся сельхозпредприятия, и долины малых равнинных рек (р. Бирючья, Сухой Самбек, Мокрый Самбек)  и балок используются под выпас скота, что негативно влияет на ландшафт и противоречит требованиям «Лесного  кодекса» и «Водного кодекса» Российской Федерации. На территории поселения отсутствуют организованные рекреационные зоны.

На основе рассмотренной ситуации, сложившейся в Советинском сельском поселении можно сделать следующие выводы, которые являются одновременно и стратегическими задачами развития поселения:

1. Размещение поселения усложняет задачу устойчивого экономического развития, поскольку имеет слабо развитую транспортную сеть, связывающую поселение с основными областными дорогами,  центром регионального значения городским округом  «г. Таганрог» и районным центром с. Покровское. Поэтому необходимо развивать дорожную сеть с выходами на дороги Федерального и районного значения.

2. Расчлененный рельеф поселения способствует в значительной степени самоочищению, что обеспечивает устойчивость ландшафта к антропогенному воздействию. Следовательно  необходимо максимально сохранять и восстанавливать естественную орографию сельского поселения.

3. Необходимо упорядочить размещение сельхоз угодий и обособить от них  зоны рекреаций, т. е. предусмотреть использование долин рек и балок как зону благоприятную для отдыха населения и восстановить их санирующие свойства. А также сохранить и усилить систему лесополос, т.к. на территории поселения отсутствуют крупные зеленые массивы, способные регулировать экологическую устойчивость ландшафта.

Населённые пункты.

Слобода  Советка.

Административным центром Советинского сельского поселения является Слобода Советка, расположенная в центральной части поселения, в долине реки Мокрый Самбек является Административным центром Советинского сельского поселения. На сегодняшний день отсутствуют установленные границы населенного пункта. Фактическая площадь составляет 195 га. Население – 958 чел.

Слобода расположена на обоих берегах реки Мокрый Самбек Площадь правобережной части составляет 125,8 га, левобережной 69,2 га. В правобережной части находятся все основные предприятия общественного обслуживания: дом культуры на 300 мест, детский сад на 40 мест, школа на 240 мест, больница на 35 коек, столовая на 50 мест, здание администрации, церковь, продовольственные и промтоварные магазины, а также спортивная площадка. Селитебная территория имеет непосредственный выход к реке. Кроме того, здесь же сосредоточены основные производственные предприятия и коммунальные: механизированный ток, ЮЗС подстанция 5/10, АЗС, коммунально-складские предприятия, а также кладбище.

В левобережной части расположены жилые кварталы усадебной застройки.  Предприятия общественного обслуживания отсутствуют. Жилая застройка имеет непосредственный выход к прудам. В прибрежной части,  в нижнем течении реки расположен фруктовый сад. Развитие левобережной части ограничено с северо-востока магистральным нефтепроводом. С юго-восточной стороны, вдоль ул. Степная, развитие селитебной территории ограничено высоковольтными линиями и магистральным газопроводом высокого давления. На улице Степная находится ремонтно-механический двор, параллельно которому проложены инженерные коммуникации. В левобережной части расположено закрытое кладбище.

Система инженерного обеспечения не развита. Отсутствуют централизованные водоснабжение и канализация. Водоснабжение осуществляется из отдельных артскважин и придомовых колодцев. Водообеспечение на хозяйственно-питьевые нужды населения, поливку зеленых насаждений и водопой домашнего скота и птицы недостаточное.

Основным источником водоснабжения являются подземные прирусловые воды и поверхностные воды реки Мокрый Самбек. Качество воды - неудовлетворительное. Канализование осуществляется в выгребные ямы

Сбор твёрдых бытовых отходов – централизованный. Электроснабжение осуществляется от электроподстанции ЮЗС 35/10/0,4 кВ, расположенной в южной части слободы, от которой запитаны трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ.

Теплоснабжение – частично от локальных котельных на газовом и твердом топливе, в основном – от АОГВ.

Газоснабжением охвачен практически весь населенный пункт (97% населения), ГРС расположена восточнее  с. Александровская 1-я., ГРП – на территории сл. Советка.

Хутор Приют.

Хутор Приют расположен в южной части Советинского сельского поселения, в долине реки Сухой Самбек, на правом ее берегу. На сегодняшний день отсутствуют установленные границы населенного пункта, фактическая общая площадь составляет 151,7 га.  На территории хутора Приют проживает  339 человек. Хутор имеет вытянутую, линейную форму планировочную структуру, что обусловлено строением рельефа. Зонирование хутора, можно назвать ярусным, т.к. основная часть жилой зоны расположена на 1-ой надпойменной террасе, общественно-деловая зона расположена на склоне, а производственная на 2-ой надпойменной террасе.

Главный въезд осуществляется с восточной стороны.  В хуторе сложилось две улицы, главная улица поселка ул. Космическая и ул. Молодежная. На ул. Космической расположен общественный центр, в состав которого входят: общеобразовательная школа, детский сад, библиотека, почта, столовая, медицинский пункт и магазин. Жилая зона сформирована жилыми  домами усадебного типа. Производственная зона расположена в северо-западной части населенного пункта и включает в себя молочно-товарную ферму, мастерские, автозаправочную станцию и гаражи.

В водоохранной зоне реки Сухой Самбек, находится действующее кладбище.

Система инженерного обеспечения не развита. Отсутствуют централизованное водоснабжение и централизованная канализация. Водоснабжение осуществляется из отдельных артскважин и придомовых колодцев. Водообеспечение на хозяйственно-питьевые нужды населения, поливку зеленых насаждений и водопой домашнего скота и птицы недостаточное.

Основным источником являются подземные прирусловые воды и поверхностные воды реки Сухой Самбек. Качество воды - неудовлетворительное. Канализование осуществляется в выгребные ямы

Сбор твёрдых бытовых отходов – централизованный. Электроснабжение осуществляется от электроподстанции ЮЗС 35/10/0,4, расположенной в сл. Советка. На территории населенного пункта имеются трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ.

Теплоснабжение – частично от локальных котельных на газовом и твердом топливе, в основном – от АОГВ.

Газоснабжением охвачен практически весь населенный пункт (97% населения), ГРС расположена восточнее  населённого пункта с. Александровская 1-я., ГРП – на территории хутора.

Хутор телефонизирован и радиофицирован. На территории поселения отсутствует мобильная телефонная связь.

Хутор  Мелюзовка.

Хутор Мелюзовка расположен в южной части Советинского сельского поселения, в долине реки Сухой Самбек на левом, пологом берегу. На сегодняшний день отсутствуют установленные границы населенного пункта, а  по факту общая площадь составляет 9,7 га.  На территории хутора Мелюзовка проживает  8 человек. В хуторе имеется всего одна улица – Щербакова. Въезд осуществляется с восточной стороны. Общественная застройка на территории хутора отсутствует, жители пользуются услугами предприятий общественного назначения х.Приют.  Связь х. Мелюзовки с х. Приют осуществляется через дамбу.

Система инженерного обеспечения не развита. Отсутствуют централизованное водоснабжение и централизованная канализация. Водоснабжение осуществляется от придомовых колодцев. Качество воды - неудовлетворительное. Канализование осуществляется в выгребные ямы

Электроснабжение осуществляется от электроподстанции ЮЗС 35/10/0,4 кВ, расположенной в сл. Советка. На территории населенного пункта имеется трансформаторная подстанция.

Теплоснабжение – от АОГВ.

Газоснабжением охвачен практически весь населенный пункт (97% населения), ГРС расположена в долине реки Сухой Самбек, восточнее  населённого пункта с. Александровская 1-я., ГРП – в хуторе  Приют.

Хутор не телефонизирован и не радиофицирован.

Хутор Головинка.

Хутор Головинка расположен в южной части Советинского сельского поселения, в долине реки сухой Самбек на левом, пологом берегу. На сегодняшний день отсутствуют установленные границы населенного пункта, а  по факту общая площадь составляет 22,1 га. На территории хутора Головинка проживает  125 человек. Хутор имеет вытянутую, линейную форму. В хуторе имеется всего одна улица - Советская. Из предприятий общественного обслуживания в хуторе имеется только магазин, жители пользуются услугами общественных предприятий х. Приют.  Связь жителей х. Головинка с х. Приют осуществляется по межмуниципальной автомобильной дороге, на которой и расположен сам хутор.

Система инженерного обеспечения не развита. Отсутствуют централизованное водоснабжение и централизованная канализация. Водоснабжение осуществляется из придомовых колодцев. Водообеспечение на хозяйственно-питьевые нужды населения, поливку зеленых насаждений и водопой домашнего скота и птицы недостаточное. Качество воды - неудовлетворительное. Канализование осуществляется в выгребные ямы

Сбор твёрдых бытовых отходов – централизованный. Электроснабжение осуществляется от электроподстанции ЮЗС 35/10/0,4 кВ, расположенной в сл. Советка. На территории населенного пункта имеется трансформаторная подстанция.

Теплоснабжение – частично - АОГВ.

Газоснабжением охвачен практически весь населенный пункт (97% населения). ГРП – в хуторе  Приют.

Хутор не телефонизирован и не радиофицирован.

Село Александровка 1-я.

Село Алексанровка 1-я расположено в южной части Советинского сельского поселении  я, в долине реки Сухой Самбек на правом ее берегу. На сегодняшний день отсутствуют установленные границы населенного пункта,  по факту общая площадь составляет 21,5 га. На территории села Алекандровка проживает  34 человека. В хуторе имеется две улицы: ул. Высотная и ул. Полевая. Общественные здания в хуторе отсутствуют, жители пользуются услугами зданий общественного обслуживания х. Приют. Связь жителей с. Александровка с х. Приют осуществляется по межмуниципальной автомобильной дороге, которая проходит через х. Головинка.

Система инженерного обеспечения не развита. Отсутствуют централизованное водоснабжение и централизованная канализация. Водоснабжение осуществляется из придомовых колодцев. Водообеспечение на хозяйственно-питьевые нужды населения, поливку зеленых насаждений и водопой домашнего скота и птицы недостаточное. Качество воды - неудовлетворительное. Канализование осуществляется в выгребные ямы.

Электроснабжение осуществляется от электроподстанции ЮЗС 35/10/0,4 кВ, расположенной в сл. Советка. На территории населенного пункта имеется трансформаторная подстанция.

Теплоснабжение – в основном – от АОГВ.

Газоснабжением охвачен практически весь населенный пункт (97% населения), ГРП расположен в хуторе  Приют.

Хутор не телефонизирован и не радиофицирован.

Село Горская Порада.

Село Горская Порада расположено в северной  части Советинского сельского поселения, в долине реки Мокрый Самбек, на обеих ее берегах. На сегодняшний день отсутствуют установленные границы населенного пункта. На территории села Горская Парада проживает  227 человек. Село имеет расчлененную структуру. Главной улицей  является ул. Центральная, въезд на которую осуществляется с юга. Связь между левым и правым берегом осуществляется через мост, который находится в центральной части села.

На улице Центральная расположены общественные здания - магазин и сельский клуб. Перед сельским клубом разбит небольшой сквер, который требует благоустройства. Жители села также пользуются предприятиями общественными обслуживания, расположенными в сл. Советка. Селитебная территория имеет разуплотненную структуру. Имеется много пустырей.

В западной части села расположена машино-тракторная мастерская с авт. весами и кладбище.

Система инженерного обеспечения недостаточно развита. Отсутствуют централизованное водоснабжение и централизованная канализация. Водоснабжение осуществляется из отдельных артскважин и придомовых колодцев. Водообеспечение на хозяйственно-питьевые нужды населения, поливку зеленых насаждений и водопой домашнего скота и птицы недостаточное.

Качество воды - неудовлетворительное. Канализование осуществляется в выгребные ямы.

Электроснабжение осуществляется от электроподстанции ЮЗС 35/10/0,4 кВ, расположенной в сл. Советка. На территории населенного пункта имеются трансформаторные подстанции.

Теплоснабжение – частично от локальных котельных на газовом и твердом топливе, в основном – от АОГВ.

Газоснабжением охвачен практически весь населенный пункт (97% населения), ГРС расположена восточнее  населённого пункта с. Александровская 1-я., ГРП – в селе Горская Порада.

Село не телефонизировано и не радиофицировано.

Село Новостроенка.

Село Новостроенка расположено в юго-восточной  части Советинского сельского поселения, в долине реки Мокрый Самбек, на обоих ее берегах. На сегодняшний день отсутствуют установленные границы населенного пункта, а  по факту общая площадь составляет 46,5 га. В селе Новостроенка проживает  196 человек. Село имеет компактную планировочную структуру. Главный въезд в село осуществляется по улице Ленина, которая соединяет левобережную и правобережную части. Все общественные здания расположены по улице Ленина, в правобережной части - здание клуба, магазины, медицинский пункт.  В центральной части села разбит сквер. Здесь же расположена братская могила.  Кварталы селитебной территории имеют компактную и плотную застройку. На правом берегу расположено кладбище

Система инженерного обеспечения не развита. Отсутствуют централизованное водоснабжение и централизованная канализация. Водоснабжение осуществляется из отдельных артскважин и придомовых колодцев. Водообеспечение на хозяйственно-питьевые нужды населения, поливку зеленых насаждений и водопой домашнего скота и птицы недостаточное.

Качество воды - неудовлетворительное. Канализование осуществляется в выгребные ямы.

Электроснабжение осуществляется от электроподстанции 35/10/0,4 кВ, расположенной в  северной части села, на правом берегу.

Теплоснабжение – частично от локальных котельных на газовом и твердом топливе, в основном – от АОГВ.

Газоснабжением охвачен практически весь населенный пункт. ГРС расположена восточнее  населённого пункта с. Александровская 1-я., ГРП при въезде в село, по ул. Ленина.

Село не телефонизировано и не радиофицировано. На территории поселения отсутствуют операторы мобильной телефонной связи.

Хутор  Любовка.

Хутор Любовка  расположен в центральной части Советинского сельского поселения, в долине реки Бирючья, на обоих её берегах. Общая площадь территории села составляет 46,5 га. Количество проживающих - 156 человек. Хутор имеет вытянутую, линейную планировочную структуру. Автомобильная дорога регионального значения, связывающая хутор Любовка с районным центром с. Покровское, пересекает хутор в поперечном направлении. Большая часть хутора расположена на левом  берегу и представлена жилой улицей Красносельской. Застройка имеет плотную структуру. Из предприятий общественного обслуживания в селе находятся  фельдшерско-акушерский пункт и  магазин. Юго-восточнее находится сельское кладбище. На правом берегу реки находится несколько жилых подворий по ул. Уединенная, а также размещен полевой стан и небольшое кладбище.

Система инженерного обеспечения недостаточно развита. Отсутствуют централизованное водоснабжение и централизованная канализация. Водоснабжение осуществляется из отдельных артскважин и придомовых колодцев. Водообеспечение недостаточное.

Качество воды - неудовлетворительное. Канализование осуществляется в выгребные ямы.

Электроснабжение осуществляется от электроподстанции в селе Новостроенка 35/10/0,4 кВ.

Теплоснабжение – частично от локальных котельных на газовом и твердом топливе, в основном – печное.

Населенный пункт на сегодняшний момент не газифицирован.

Хутор не телефонизирован и не радиофицирован.

Хутор Копани.

Хутор Копани,  расположен в западной части Советинского сельского поселения, в долине балки Сенокосная и расчленен ее отрогами. Общая площадь хутора составляет 36,8 га. На его территории проживает 176 человек. Населенный пункт прилегает к автомобильной дороге регионального значения, связывающей поселение с районным центром с. Покровское. Хутор имеет плотную компактную структуру. Из предприятий общественного обслуживания имеются  два магазина. Юго-западнее населенного пункта расположено кладбище.

Система инженерного обеспечения не развита. Отсутствуют централизованное водоснабжение и централизованная канализация. Водоснабжение осуществляется из придомовых колодцев. Водообеспечение недостаточное.

Качество воды - неудовлетворительное. Канализование осуществляется в выгребные ямы.

Сбор твёрдых бытовых отходов – централизованный. Электроснабжение осуществляется от электроподстанции в селе Новостроенка 35/10/0,4 кВ.

Отопление – печное.

Населенный пункт на сегодняшний момент не газифицирован.

Хутор не телефонизирован и не радиофицированн.

Хутор Садки.

Хутор Садки,  расположен в западной части Советинского сельского поселения. На сегодняшний день отсутствуют установленные границы населенного пункта, а  по факту общая площадь составляет 25,2 га. На территории хутора проживает  64 человека. Населенный пункт прилегает к автомобильной дороге регионального значения, связывающей поселение с районным центром с. Покровское. Из предприятий общественного обслуживания в хуторе имеется  магазин и фельдшерско-акушерский пункт. Жилая застройка имеет плотную структуру.  Западнее населенного пункта находится кладбище.

Система инженерного обеспечения не развита. Отсутствуют централизованное водоснабжение и централизованная канализация. Водоснабжение осуществляется из придомовых колодцев. Водообеспечение недостаточное.

Качество воды - неудовлетворительное. Канализование осуществляется в выгребные ямы.

Сбор твёрдых бытовых отходов – централизованный. Электроснабжение осуществляется от электроподстанции в селе Новостроенка 35/10/0,4 кВ.

Отопление – печное.

Населенный пункт на сегодняшний момент не газифицирован.

Хутор не телефонизирован и не радиофицированн.

Хутор  Кузьминка.

Хутор Кузьминка,  расположен в восточной части Советинского сельского поселения, в непосредственной близости от населенного пункта с. Чкалово, Мясниковский район. Населенный пункт расположен на правом берегу реки Сухой Самбек На сегодняшний день отсутствуют установленные границы населенного пункта, а  по факту общая площадь составляет 9,8 га. На территории хутора проживает  13 человек. Хутор имеет разуплотненную структуру. Населенный пункт прилегает к дороге муниципального значения. На территории хутора отсутствуют предприятия общественного обслуживания. Севернее населенного пункта находится кладбище.

Система инженерного обеспечения не развита. Отсутствуют централизованное водоснабжение и централизованная канализация. Водоснабжение осуществляется из придомовых колодцев. Водообеспечение недостаточное.

Качество воды - неудовлетворительное. Канализование осуществляется в выгребные ямы.

Электроснабжение осуществляется от электроподстанции в селе Новостроенка 35/10/0,4 кВ.

Отопление – печное.

Населенный пункт на сегодняшний момент не газифицирован.

Хутор не телефонизирован и не радиофицированн.

Население и демографический потенциал

На начало 2010 года число жителей Советинского сельского поселения составило 2 296 человек постоянного населения (с учетом временно отсутствующих).  По сравнению с предшествующим годом население рассматриваемой территории увеличилось на 29 человек (1,3 %).

- Численность населения Советинского сельского поселения

по итогам Всероссийской переписи населения 1989 и 2002 гг.

Таблица № 4

| № п/п | Наименование населённых пунктов | Численность населения, чел. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1989 г. | 2002 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | сл. Советка | 903 | 942 |
| 2. | с. Александровка 1-я | 58 | 57 |
| 3. | х. Головинка | 107 | 135 |
| 4. | с. Горская Порада | 214 | 239 |
| 5. | х. Копани | 36 | 158 |
| 6. | х. Кузьминка | 13 | 8 |
| 7. | х. Любовка | 155 | 162 |
| 8. | х. Мелюзовка (в составе Синявского сельсовета)* | 9 | 15 |
| 9. | с. Новостроенка | 197 | 202 |
| 10. | х. Приют | 357 | 352 |
| 11. | х. Садки | 62 | 64 |
|  | ИТОГО: | 2 111 | 2 334 |
| * В последующем х. Мелюзовка вошел в состав Советинского сельского поселения. |  |  |  |

Главным образом отрицательная демографическая динамика объясняется неблагополучной ситуацией в основных процессах народонаселения: рождаемости и смертности. В пересчете на 1000 населения (промилле) средняя величина показателя рождаемости по последним годам составляет порядка 8-9 промилле), при среднем показателе общего уровня смертности в 15-16 промилле.

Влияние миграционного процесса на общую динамику населения характеризуется положительными значениями – 10 – 11 промилле. Однако это недостаточно для покрытия отрицательного естественного прироста и обеспечения роста населения.

Основные причины этого – экономически неблагоприятные условия жизни и отсутствие возможностей для большинства сельской молодежи решать свои жизненные и бытовые проблемы. Доступность многих бытовых благ в городе и более высокие доходы делают непривлекательным сельский образ жизни и для сельской, и для городской молодежи. При этом без привлечения молодежи на село нельзя устойчиво развивать сельские территории.

Поэтому в результате получается, что отсутствие необходимого трудоспособного сельского населения постепенно ведет к процессу самоликвидации сельских поселений. А, следовательно, снижается эффективность использования земли, уменьшается динамичное развитие производительных сил, что не позволяет поднять экономику сельских территорий в целом.

- Сложившийся естественный прирост и миграция

в границах Советинского сельского поселения

Таблица  № 5

| Показатели | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | В среднем за 5 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Численность населения на 1.01 | 2 261 | 2 273 | 2 266 | 2 260 | 2 267 | 2 265 |
| Родилось «+» | 24 | 15 | 14 | 15 | 25 | 19 |
| Умерло «-» | 29 | 38 | 47 | 35 | 32 | 36 |
| Естественный прирост («+»), убыль («-») | -5 | -23 | -33 | -19 | -7 | -17 |
| Прибыло «+» | 35 | 39 | 57 | 44 | 61 | 47 |
| Убыло «-» | 18 | 23 | 30 | 18 | 25 | 23 |
| Приток («+»), отток («-») | +17 | +16 | -27 | +26 | +36 | +24 |
| Численность населения на 31.12 | 2 273 | 2 266 | 2 260 | 2 267 | 2 296 | 2 272 |

Показатель рождаемости на 1000 населения по Советинскому сельскому поселению составил в 2009 году – 8,4 человек против 11,6 чел. по району и 10,9 чел. по области. При этом число умерших на 1000 человек составляет 15,9 человек против 17 чел. по району и 14,7 чел. по области.

На перспективу уровень естественного прироста во многом будет зависеть от выполнения социальных программ. Программа Президента по материальному стимулированию рождаемости (материнский капитал) призвана повысить уровень рождаемости. По национальной программе «Здоровье» закупается оборудование, увеличивается количество скоропомощных бригад, проводится вакцинопрофилактика. Реализация программы приведет к улучшению качества медицинских услуг, своевременной профилактике заболеваний, повышению доступности медицинской помощи, и, как следствие, снижению смертности.

- Возрастной состав и структура населения Советинского сельского поселения

Таблица  № 6

|  | Возрастные группы | Численность населения, чел. | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая численность | 2 296 | 100,0 |
| 2. | Дети: от 0 до 7 лет | 152 | 6,6 |
|  | от 7 до 15 лет. | 358 | 15,6 |
| 3. | Трудоспособное население (в том числе от 16 до 18 лет) | 1 192 | 51,9 |
| 4. | Население старше трудоспособного возраста | 594 | 25,9 |

Миграционные процессы отразились на структуре населения, в связи с чем трудоспособное население в настоящее время составляет 51,9 % от общей численности населения Советинского сельского поселения.

Надо отметить, что в поселении, как и во всём районе, существует так называемая «скрытая занятость». Оценить количество работников, работающих без оформления трудовых отношений с работодателем, достаточно сложно. Тем не менее, теневой рынок трудовых ресурсов объективно существует в отраслях торговли и обслуживания, сельском хозяйстве. Наличие теневого рынка трудовых ресурсов негативно сказывается на социально-экономическом развитии района и является одной из основных проблем, требующих решения в ближайшее время.

- Существующая структура занятости населения

Советинского сельского поселения

- Таблица  7

|  | Показатели |  | Численность чел. | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1 192 | 100,0 |
|  | Из них занято: |  |  |  |
|  | - | в сельском хозяйстве | 350 | 29,4 |
|  | - | в промышленности | - | - |
|  | - | предприятия торговли, общественного питания, сбыта и заготовки | 37 | 3,1 |
|  | - | здравоохранение | 25 | 2,1 |
|  | - | образование | 71 | 6,0 |
|  | - | культурно-бытовое обслуживание | 12 | 1,0 |
|  | - | административные и финансовые учреждения | 35 | 2,9 |
|  | ИТОГО: занятых трудовой деятельностью |  | 530 | 44,5 |
|  | Трудоспособное население, не занятое в производстве |  | 310 | 26,0 |
|  | Учащиеся, обучающиеся с отрывом от производства |  | 160 | 13,4 |
|  | Трудоспособное население, выезжающее на работу в город |  | 192 | 16,1 |

Анализируя существующую занятость населения на основе данных администрации сельского поселения , можно сказать, что в Советинском сельском поселении существует доля трудоспособного населения, не занятого в экономике. Это подтверждается наличием значительных групп населения следующего статуса:

- официально зарегистрированные безработные;

- жители, которые выезжают на работу за пределы поселения;

- молодежь, после учебы в средних и высших учебных заведениях, остающаяся работать в других местах.

Из представленных данных в табл. № 12 видно, что 16.1 % трудоспособного населения в Советинском сельском поселении (192 человека) трудится за пределами поселения, выезжая на работу в другие близлежащие населенные пункты.

При этом 26 % трудоспособного населения вообще не занято никаким видом деятельности (310 человек). Это говорит о том, что в поселении существует нехватка рабочих мест.

Таким образом, проведенный анализ демографического потенциала Советинского сельского поселения, структуры сельского расселения и вопросов занятости трудоспособного населения показывает, что затронутые проблемы являются сложными и весьма противоречивыми, тесно связаны с экономикой и бюджетом сельского поселения, и их необходимо учитывать при решении задач комплексного территориального развития.

Прогноз численности трудовых ресурсов Советинского сельского поселения представлен в разделе 4.1, таблица № 24.

- Сельское хозяйство

Природно-климатические условия территории Неклиновского района благоприятны для развития сельского хозяйства и характеризуются достаточной продолжительностью и теплообеспеченностью периода вегетации. Район входит в Приазовскую природно-климатическую зону специализации сельского хозяйства области, характеризующуюся сочетанием интенсивного земледелия с развитым животноводством

В сельском хозяйстве Советинского сельского поселения сформировались следующие группы товаропроизводителей по отчету (на 01.01.2010 г.):

Таблица  № 8

| Наименование | К-во, шт. | Общая площ., га | в том числе, га |  | Посевная площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | пашни | из нее орошаемой |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Сельхозпредприятия | 3 | 15 416 | 13 361 | - | 3 361 |
| Крестьянские фермерские хозяйства | 4 | 2 827 | 2 577 | - | 2 773 |
| Личные подсобные хозяйства | 893 | 643 | 617 | - | 313 |
| ИТОГО: | х | 18 886 | 16 555 | - | 16 447 |

Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур составляет 16 447 га.

В структуре пахотных угодий зерновые занимают Джо 70 % всей посевной площади. Еще около четверти посевных площадей – подсолнечник (см. тал. 14).

В настоящее время в посещении осуществляют деятельность 3 сельхозпредприятия СПК – колхоз «Советинский» - одно из наиболее успешных хорошо оснащенных м динамично развивающихся сельскохозяйственных предприятий Неклиновского района, оно же является градообразующим. Совхоз «Советинский был основан 1 апреля 1967 года. 7 июля 1999 года преобразован в сельскохозяйственный производственный кооператив. Общая площадь пашни на сегодняшний день составляет 9 268 га.

Основные направления деятельности: растениеводство (70 % от общей прибыли), животноводство (25 %) оказание услуг (5 %). Выращиваемые с/х культуры: озимая пшеница, рожь, ячмень, яровая пшеница, кукуруза, подсолнечник. Коллектив животноводов работает по следующим направлениям: производство молока, выращивание мяса КРС и свиней. Динамично развивается в хозяйстве и садоводство. В 2003 году был заложен фруктовый сад на площади 24 га, в котором посажены яблони пяти сортов и два гектара черешни трех сортов. На сегодняшний день в колхозе 205 работающих.

Основные показатели сельского хозяйства

Советинского  сельского поселения на 01.01.2010г. (по категориям)

Таблица №9

| Показатели | Все категории хозяйств |  | Сельхоз- пред- приятия | Фермеры | Личный сектор (приусадебные земли, сады, огороды), |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | единица измерения | Сущ. положение |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Посевная площадь |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе: | га. | 16447 | 13361 | 2773 | 313 |
| - Зерновые и зернобобовые | га. | 11490 | 9833 | 1657 | - |
| - Технические культуры, | га. | 4044 | 2928 | 1116 | - |
| в т.ч.: подсолнечник | га. | 3415 | 2299 | 1116 | - |
| сахарная свёкла | га. | - | - | - | - |
| -Картофель | га. | 205 | - | - | 205 |
| -Овощи | га. | 108 | - | - | 108 |
| -Бахчевые | га. | 60 | 60 | - | - |
| -Кормовые культуры | га. | 540 | 540 |  | - |
| Многолетние насаждения | га. |  | 10 | - | 5 |
| Поголовье скота и птицы |  |  |  |  |  |
| Крупный рогатый скот, | гол. | 1271 | 758 | 25 | 488 |
| в т.ч.: коровы, | гол. | 582 | 259 | 13 | 310 |
| овцы и козы, | гол. | 456 | 90 | 16 | 350 |
| птица (в т.ч. куры-несушки), | гол. | 13605(13573 | - | 105(73) | 13500(13500) |
| лошади, | гол. |  |  | - |  |
| пчёлы, | семей |  |  | - |  |
| свиньи. | гол. | 2344 | 1334 | 330 | 680 |
| Свиноматки | гол. | 213 | 126 | 37 | 50 |
| Валовое производство: |  |  |  |  |  |
| - зерно (в весе после доработки); | тонн | 33881 | 29903 | 3978 | - |
| - картофель; | тонн | 1209,5 | - | - | 1209,5 |
| - овощи; | тонн | 972 | - | - | 972 |
| - сахарная свёкла; | тонн | - | - | - | - |
| - молоко; | тонн | 2141 | 699 | 47 | 1395 |
| - мясо (жив. вес / уб. вес); | тонн | 571,4/415,2 | 333,1/234,0 | 88/65,5 | 155,3/115,7 |
| - мёд; | тонн | - | - | - | - |
| - яйца; | тыс.шт. | 1723,6 | - | 22,6 | 1701 |
| - фрукты, виноград и др.; | тонн | 94 | 76 | - | 18 |
| - подсолнечник | тонн | 5818 | 4138 | 1680 | - |

По степени сельскохозяйственной освоенности территория поселения является хорошо освоенной. Под сельскохозяйственными угодьями всех видов занято      20915га или 91,1 % территории поселения (по району –  84,4 %, по области – 84,6 %), распаханность сельхозугодий – 82,0 % (по району –  84,2 %, по области – 67,5%) Климатические условия поселения особо благоприятны для возделывания зерновых, технических и кормовых культур,  плодово-ягодных культур.  Одной из приоритетных товарных культур в хозяйствах поселения является подсолнечник.

Основными направлениями животноводства являются молочное скотоводство,  свиноводство.

Структура производства основных видов продукции по категориям

хозяйств (% от хозяйств всех категорий) сельского поселения

Таблица  № 10

| Наименование | Сельхозпредприятия | Крестьянские (фермерские) хозяйства | ЛПХ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Зерно | 88 | 12 | - |
| Картофель | - | - | - |
| Овощи | - | - | - |
| Молоко | 33 | 2 | 65 |
| Мясо | 58 | 15 | 27 |
| Яйца | - | 1 | 99 |
| Фрукты | 81 | - | 19 |
| Подсолнечник | 71 | 29 | - |

Валовое производство с/х продукции во всех категориях хозяйств

Советинского сельского поселения

Таблица  № 11

|  | Един. измер. | Валовое производство | Производство продукции |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 1 га с/х угодий (20 915 га) | на душу населения (3 028 чел.) |  | Примечание |
|  |  |  |  | физиологич. норма потребления | фактич. производство |  |
| Зерно | т | 33 881 | 1,62 | 0,117 | 14,756 | товарное производство |
| Картофель | т | 1 209,5 | 0,058 | 0,117 | 0,527 | - “ - |
| Овощи | т | 972 | 0,046 | 0,076 | 0,423 | - “ - |
| Молоко | т | 2 141 | 0,932 | 0,390 | 0,932 | - “ - |
| Мясо (уб. в.) | т | 415,2 | 0,02 | 0,078 | 0,181 | - “ - |
| Яйца | тыс.шт. | 1 723,6 | 0,083 | 0,290 | 0,751 | - “ - |
| Фрукты | т | 94 | 0,004 | 0,08 | 0,04 | собственное потребление |
| Подсолнечник | т | 5 818 | 0,278 | 0,038 | 2,534 | товарное производство |

Уровень производства с/х продукции в настоящее время полностью удовлетворяет потребность населения в зерне, картофеле, овощах, молоке, мясе, яйцах, подсолнечнике, за исключением фруктов, которыми население обеспечено на 50 %.

Сравнительные показатели производство сельскохозяйственной продукции на душу населения Неклиновского района (кг/год, шт/год)

Таблица №12

| №№ п/п | Показатели | Приходится на душу населения |  |  | Физиологическая норма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | область | Район (место в области по производству) | Советинское сельское поселение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Мясо (убойный вес) | 58 | 34,0 (9) | 181 | 78 |
| 2 | Молоко | 203 | 400 (5) | 932 | 390 |
| 3 | Яйца | 298 | 2100 (1) | 751 | 290 |
| 4 | Картофель | 148 | 400 (4) | 527 | 117 |
| 5 | Хлебопродукты (зерно) | 1498 | 3 000 (6) | 14 756 | 117 |
| 6 | Подсолнечник | 337 | 600 (10) | 2 534 | 38 |
| 7 | Овощи (местного производства) | 122 | 350 (7) | 423 | 76 |
| 8 | Приходится на 1 жителя (га): |  |  |  |  |
| 9 | Сельхозугодия | 1,9 | 2,0 | 9,1 |  |
| 10 | Пашня | 1,3 | 1,7 | 8,1 |  |

Обеспеченность пашней на 1 человека в поселении  больше общепринятого показателя и составляет  8,1 га (по району – 1,7 га, по области -1,3 га),  требуемая принятая норма – 0,8 га.

Инженерная инфраструктура

По территории сельского поселения проложен ряд  инженерных коммуникаций, носящих, как транзитный характер, так и обеспечивающих населенные пункты и производственные зоны Советинского сельского поселения.

Данная ситуация дает возможность сделать вывод о потенциальной возможности задействовать часть имеющихся мощностей для обеспечения перспективных нагрузок по электро- и газоснабжению.

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения являются для населённых пунктов поселения подземные воды, каптируемые отдельно стоящими скважинами и придомовыми колодцами. Единые водохозяйственные сооружения, с разводкой водопроводными сетями по улицам, практически отсутствуют.

Весь водозаборный комплекс на территории поселения находится, в неудовлетворительном состоянии.

Данную систему водоснабжения нельзя охарактеризовать как перспективную для населённых пунктов и на перспективу предусматривается использование Ростовских водозаборных сооружений.

Существующее положение по водоотведению характеризуется как неудовлетворительное: централизованная система канализования хозяйственно-бытовых отсутствует.

В перспективе целесообразно развитие сети локальных очистных сооружений.

В настоящее время санитарная очистка территории осуществляется за счет использования несанкционированной свалки.

На перспективу необходимо строительство нового полигона твердых бытовых отходов, единого для всех сельских поселений Неклиновского района.

Потребители сельского поселения запитываются от электроподстанции ЮЗС подстанция 35/10,4 кВ и, расположенной на территории сл.  Советка и электоподстанции 35/10/0,4 кВ , расположенной в с. Новостороенка.

На территории населенных пунктов имеются сети наружного освещения.

Теплоснабжение потребителей Советинского сельского поселения децентрализованное. На территории жилых, общественных и производственных зон имеется несколько локальных котельных на газовом и твёрдом топливе. Основная масса потребителей имеет индивидуальные котлы на газовом и твердом топливе.

Газоснабжение поселения осуществляется от газопроводов высокого давления ОАО «Мострансгаз», посредством межпоселковых сетей. ГРС расположена в южно-восточной части от села Александровка 1-я. Степень газификации – 70%.

На перспективу планируется переход исключительно на газовое топливо, а также реконструкция существующих котельных.

Газифицирована часть населенных пунктов и предприятий. Намечается газифицировать  оставшиеся населенные пункты и жилую застройку во вновь застраиваемых  районах.

Намечено дальнейшее развитие сети газопроводов среднего давления от ГРП.

На территории Советинского сельского поселения действуют следующие основные виды телекоммуникационных услуг: телефонная фиксированная (стационарная) связь, телевизионная связь, почтовая связь. Охват населения телевизионным вещанием составляет 100%. Услуги сотовой подвижной радиотелефонной связи на момент проектирования для жителей поселения недоступны.

В перспективе имеется возможность 100% охвата населения и предприятий всеми видами телекоммуникационных услуг.

- Основные направления социально-экономического развития

- Советинского  сельского поселения.

Общая концепция социально-экономического развития Советинского сельского поселения предложена «Схемой территориального планирования Неклиновского района» и направлена в первую очередь на повышение уровня жизни и улучшение условий проживания граждан. Территория Неклиновского района рассматривается как часть системы расселения Юго-Западного района, одной из составляющих Ростовской агломерации, входящей в ее периферическую зоны.

Дальнейшее развитие районной системы расселения намечается по пути усиления межселенных связей с центром агломерации г. Ростовом-на-Дону и крупным центром регионального значения г. Таганрогом. Роль опорного, организующего центра районной системы расселения отводится с. Покровское.

Региональная политика в отношении сл. Советка ориентирована на обеспечение его статуса, как центра обслуживания локальных систем расселения.

Приоритетным направлением строительно-инвестиционного комплекса в расчетный период будет являться жилищное строительство. В расчетный период на территории Советинского сельского поселения, в связи с действующей в области программой ипотечного кредитования и жилищными программами, намечается дальнейшее  увеличение объемов нового жилищного строительства.

На перспективу предусматривается увеличение численности населения Советинского сельского поселения в 2 раза за счет миграционного притока, связанного с наличием ресурсов для привлечения населения на постоянное место жительства. Климатический фактор определяет благоприятные условия для жизни и здоровья населения, а наличие морского побережья будет стимулировать здесь развитие рекреации.

Схемой территориального планирования Неклиновского района предложены территории для размещения объектов агропромышленного комплекса, прилегающие к населённым пунктам, к которым относится и сл. Советка.

Центры поселений в Неклиновском районе становятся под центрами межселенного обслуживания и под центрами деловой и производственной деятельности, центрами обучения, развития малого предпринимательства и т. д. Планировочное развитие этих населенных пунктов возможно только на сельскохозяйственных землях. При планировании развития территории именно малый бизнес может быть наиболее реальной формой развития и формирования однородного социально-экономического пространства.

Развитие малого предпринимательства на перспективу предусматривается с учетом региональных особенностей, а также исходя из требований рынка, спроса на продукцию и услуги, исходя из имеющихся в поселении природных трудовых и интеллектуальных ресурсов.

Планировочное развитие территории поселения.

Развитие Советинского сельского поселения определено  в соответствии с мероприятиями, намеченными «Схемой территориального развития центральной части Ростовской агломерации - «Большой Ростов», «Схемой территориального планирования Неклиновского района». Согласно данной документации Советинское сельское поселение участвует в формировании системы расселения европейского типа. Все составляющие структурные элементы складывающейся системы расселения объединены или объединяются транспортными, производственными, трудовыми, рекреационными и информационными связями.

Генеральным планом территории Советинского сельского поселения даны  перспективные направления развития населенных пунктов, определены участки жилого, общественного и производственного строительства, разработаны предложения по формированию транспортной системы, организации природного комплекса поселения, совершенствование инженерно-технической инфраструктуры.

Генеральным планом территория Советинского сельского поселения сохраняется в своих существующих границах, площадью  22 821 га.

Местоположение территории поселения, граничащего с территориями Матвеево-Курганинского и Мясниковского районов, а также с территориями Покровского и Самбекского сельских поселений Неклиновского района, нашло отражение в формировании его перспективной планировочной структуры, увязанной со структурой всего Неклиновского района.

Перспективное развитие территории поселения определяет и интенсивное развитие транспортной и инженерно-технической инфраструктур, а также ориентирует в выборе площадок нового жилого строительства.

Генеральный план сельского поселения выполнен с учетом сложившейся территориальной организации Неклиновского района, его планировочной структуры, функционального зонирования, а также с учетом его географического,  геополитического положения, природных условий, сложившейся инфраструктуры.

На планировочную структуру поселения, формируемую генеральным планом, оказало влияние:

- намечаемое строительство т.н. «Северного обхода г. Ростова-на-Дону» - автодороги, связывающей северную часть автомагистрали М4 «Дон» с автодорогой М23 «г. Ростов-на-Дону – г. Таганрог - граница с Украиной» с доведением ее параметров до категории IБ, протяженностью 33 км.

- намечаемое строительство «Дальнего северного обхода Ростова-на-Дону» - автодороги широтного направления «Миусский порт – г. Шахты – г. Волгодонск – г. Элиста», протяженность 171км.

- намечаемая реконструкция автодороги межмуниципального значения ММ 61-42 «с. Покровское – с. Советка – сл. Большекрепинская»;

На систему расселения Советинского сельского поселения оказывает влияние её административный центр – сл. Советка, который является одновременно центром межселенного обслуживания.

Основной принцип, заложенный «Схемой территориального планирования Юго-Западного района Ростовской области (Ростовской агломерации). Неклиновский район», выполненной РосНИПИ Урбанистики (г. Санкт-Петербург) – это переход к полицентрической планировочной структуре, дающей возможность активного развития центров муниципальных образований, а также – использование всех преимуществ  своего положения в складывающейся планировочной структуре Ростовской агломерации.

Новым вектором активного градостроительного развития поселения будет служить  направление «с. Покровское – сл. Советка», а также усиление связи группы населенных пунктов ( х. Приют, х. Головинка, х. Мелюзовка, с. Александровка 1-я) с автодорогой федерального значения М-23. Развитие новой планировочной оси района - «Волгодонск - Одесса» определило развитие новых межселенных связей.  В основу планировочной концепции развития территории Советинского сельского поселения положен системный подход в размещении селитебных, рекреационных и производственных территорий. Намечено усиление влияния сл. Советка за счет введения дополнительных общественных функций. Разработано планировочное объединение  на основе формирования рекреационной зоны вокруг водохранилища на реке Сухой Самбек группы следующих населенных пунктов: х. Приют, х. Мелюзовка, х. Головинка и с. Александровка 1-я. В районе с. Новостроенка в долине реки Сухой Самбек планируется размещение частной обсерватории и дендрологического парка.

Функциональное зонирование территории

Зонирование территории сельского поселения является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности в части функциональной принадлежности, плотности и характеру застройки, ландшафтной организации территории.

Разработанное в составе генерального плана сельского поселения зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает историко-культурную  и градостроительную  специфику  поселения, сложившиеся особенности использования земель поселения, инвестиционные предложения и характер собственности участков, а также данные земельного кадастра. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного Кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающихся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

В состав ограничений на использование территории входят: санитарно- защитные зоны промышленных, коммунальных и складских предприятий, охранные полосы магистральных инженерных сетей (нефтепроводов, газопроводов, ЛЭП, водоводов и др.); зоны санитарной охраны; особо охраняемые природные территории, зоны охраны памятников истории и культуры; водоохранные зоны и прибрежные полосы рек, прудов и каналов); придорожные полосы автотрасс. Вышеуказанные зоны установлены как для существующих градостроительных элементов так и для проектируемых.

Проектом выделены следующие территориально-функциональные зоны в границах поселения:

- жилые - с малоэтажной индивидуальной застройкой с приусадебными участками, с застройкой на расчетный срок;

- общественные - включающие участки объектов социального и культурно-бытового обслуживания: детских дошкольных учреждений, общеобразовательных и специализированных школ, учреждений здравоохранения, спортивных комплексов и сооружений, административных, культурно-зрелищных, торговых и других объектов;

- перспективного развития селитебной зоны (за расчётный срок);

- производственные – включающие территории промышленных, коммунально-складских предприятий и сельскохозяйственных производств;

- рекреационные – включающие общепоселковые  парки и скверы, бульвары, лесопарковое озеленение и зоны отдыха;

- земель сельскохозяйственного и рыбоводческого назначения (пашня, выпасы и пр.) различных форм собственности;

- зелёных насаждений специального назначения, включающих санитарно-защитные зоны, шумо- и ветрозащитные лесополосы, озеленение балок и прибрежных полос рек и прудов;

- инженерной и транспортной инфраструктуры - линейных сооружений и отдельных объектов;

- прочих объектов - кладбищ, свалки ТБО, скотомогильников и т.п.

Генеральным планом, помимо территориальных зон, установлены зоны ограничений на использование территорий, в состав которых включены следующие:

- водоохранные зоны рек: Мокрый Самбек,  Сухой Самбек, и  Бирючья;

- зоны санитарной охраны, устанавливаемые в целях защиты санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

- санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных и транспортных объектов, устанавливающие специальный режим использования территории и осуществления хозяйственной деятельности;

- коридоры инженерных коммуникаций, установленные в целях обеспечения их нормального функционирования и защиты от возможного воздействия на безопасность населения.

Планировочное развитие территорий населённых пунктов

Согласно положениям генерального плана сл. Советка будет продолжать развиваться как административный, аграрно-промышленный, транспортно - распределительный и торговый центр поселения, и как важная составляющая системы расселения района.

Проектом предлагается усиление и деловой, и торговой функции центра поселения, поскольку и весь Неклиновский район является одной из составляющих Ростовской агломерации, а Советинское сельское поселение должно получить импульс градостроительного развития.

Согласно генеральному плану сл. Советка получает как территориальное, так и экономическое развитие. Также значительное развитие получают х. Приют, х. Мелюзовка, х. Головинка и с. Александровка 1-я, за счет развития единой рекреационной зоны на базе водохранилища.

Во всех населенных пунктах Советинского сельского поселения предусмотрены территории перспективной жилой застройки, к освоению участков строительства, как  индивидуальными застройщиками, так и организациями девелоперского типа.

Сложившаяся застройка всех населенных пунктов подлежит реконструкции с упорядочением жилых кварталов, общественной застройки и участков производственного назначения.

В составе генерального плана поселения разработаны схемы генеральных планов всех населённых пунктов, которые, являясь составной частью документов территориального планирования, определяют их границы, функциональное и строительное зонирование территорий, развитие транспортных и инженерных, а также социальной инфраструктур, при условии сохранения существующей застройки, историко-культурного наследия и поддержания экологически благоприятной среды. В соответствии с этим, основными целями их разработки являются:

- раскрытие градостроительного потенциала территорий населённых пунктов для реализации пространственного развития, с учетом требований безопасности жизнедеятельности, экономического и санитарного благополучия;

- определение содержания и очередности основных мероприятий градостроительного развития;

- создание основы для комплексного мониторинга градостроительных процессов на территории Своетинского сельского поселения и его населённых пунктов.

Согласно этому определены основные задачи генерального плана:

- на основе проведённого анализа внешних и внутренних факторов и предпосылок социально-экономического и пространственного развития населенных пунктов;

- разработка мероприятий по эффективному использованию существующей застройки и территорий;

- определение мероприятий по сохранению историко-культурного наследия;

- определение направлений и границ территорий для нового жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, спорта и отдыха и т. п.);

- развитие транспортного каркаса населенных пунктов в увязке с внешней транспортно-коммуникационной сетью системы расселения;

- разработка мероприятий по повышению надежности и развитию всех видов инженерной структуры;

- повышение устойчивости природного комплекса, предложений по инженерной подготовке территорий населенных пунктов.

Задачи территориального планирования

Целью разработки генерального плана Советинского сельского поселения - как документа территориального планирования муниципального образования, является определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечение учёта интересов граждан и их объединений.

Градостроительная деятельность в соответствии с  генеральным планом обеспечит безопасность и благоприятные условия жизнедеятельности человека, ограничит негативное воздействие хозяйственной и другой деятельности на окружающую среду и обеспечит охрану и рациональное использование природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

В соответствии с градостроительным Кодексом Российской Федерации Генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территорий сельского поселения и устанавливает перечень основных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности.

Исходя из этого, основными задачами, решаемыми при разработке Генерального плана Советинского сельского поселения являются следующие:

- анализ внешних и внутренних факторов и предпосылок социально-экономического и пространственного развития сельского поселения;

- ориентации на внутренние ресурсы, а также на современный природный, экономический и социальный потенциалы;

- формирование социальной и транспортной инфраструктуры поселения, обеспечивающей максимум удобств для проживания и трудовой деятельности населения;

- повышение устойчивости природно-экологического каркаса.

Выполнен анализ существующего положения, с учётом всех планировочных ограничений, определены отличительные особенности населённых пунктов – сл. Советка, с. Александровка 1-я, с. Горская Порада, х. Головинка, х. Копани, х. Кузьминка, х. Любовка, х. Мелюзовка, с. Новостроенка, х. Приют, х. Садки,  уникальность мест их расположения, проведена оценка их потенциальных возможностей для развития, выявлены направления и территории развития различных функциональных зон – селитебных, промышленных, рекреационных; выполнены расчёты перспективной численности населения, объёмов строительства и реконструкции.

Определены пути совершенствования транспортной и инженерной инфраструктур поселения, возможности улучшения экологического состояния, а также первоочередные мероприятия реализации основных положений генерального плана.

Генеральный план Советинского сельского поселения Неклиновского района содержит следующие положения, которые включают в себя цели и задачи территориального планирования:

- установлены зоны различного функционального назначения и ограничения на их использование;

- даны предложения:

- - по установлению границ сельского поселения;

- - по установлению границ объектов градостроительной деятельности особого регулирования;

- - по выделению территорий резерва для развития поселения;

- приняты решения по совершенствованию и развитию планировочной структуры;

- установлены:

- - параметры развития и модернизации инженерной, транспортной, производственной, социальной инфраструктуры во взаимосвязи с развитием региональной и межселенной инфраструктур;

- - границы территорий объектов культурного наследия и границы зон с особыми условиями использования территорий;

- предусмотрены меры:

- - по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера и мероприятия по гражданской обороне;

- - по сохранению объектов историко-культурного и природного наследия;

- - по улучшению экологической обстановки;

- разработаны первоочередные градостроительные мероприятия по реализации генерального плана, включая предложения по перечню объектов градостроительной деятельности, требующих разработки первоочередной градостроительной документации.

Генеральным планом определены приоритетные направления развития сельского поселения с расчётным сроком II периода реализации – 20 лет, первоочередные мероприятия на расчетный срок I периода реализации - 10 лет, а также намечены направления перспективного развития поселения на период 35-40 лет

Основные решения по развития планировочной структуры

Развитие административного центра сельского поселения предусматривает два основных вида градостроительной деятельности: совершенствование пространственной организации ранее застроенных территорий и освоение новых площадок, пригодных для строительства.

Генеральным  планом   учтена вся сложившаяся планировочная структура и даны предложения по ее оптимизации и дальнейшему формированию, определены направления и территории перспективного развития населенного пункта. Принимая во внимание намерение инвесторов к размещению и развитию промышленных и складских предприятий, а также предполагаемый рост населения, проектом определены основные направления территориального развития населенного пункта.

Согласно генеральному плану Советинского поселения  получает значительное территориальное развитие.

Территории перспективной жилой застройки предусматриваются  к освоению участков строительства, как  индивидуальным застройщикам, так и организациям девелоперского типа.

Всем проектируемым кварталам застройки присваиваются индивидуальные номера (экспликация). Все кварталы объединяются в под зону с однородной (с одинаковыми или близкими средовыми характеристиками) сложившейся застройки. Для группы кварталов или  каждого квартала отдельно  подготавливаются проекты планировки. Для территории одного квартала может быть подготовлен только один проект планировки. Границы проекта планировки определяются постановлением Администрации поселения о подготовке проекта планировки.

При подготовке проектов планировки и проектов планировки с проектами межевания применительно к застроенным или незастроенным территориям, для которых генеральным планом предусмотрено функциональное назначение, несоответствующее установленным на момент подготовки проекта градостроительным регламентам, допускается определять красные линии планировочных элементов, границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и бытового назначения, иных объектов капитального строительства местного значения, иных элементов на основании генерального плана сельского поселения, с последующим внесением изменений в Правила в части границ территориальных зон. В указанном случае Архитектруно-градостроительная комиссия, на основе постановления Администрации об утверждении проекта планировки должен обратиться в Комиссию с предложением о внесении изменений в Правила в соответствии с п.2 части 2 статьи 33 Градостроительного кодекса РФ.

В составе проектов планировки проводится выделение элементов планировочной структуры, установление параметров планируемого их развития, устанавливаются: красные линии планировочных элементов (кварталов); 
границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и бытового назначения, иных объектов капитального строительства местного значения; иные элементы, определённые законодательством Российской Федерации и Ростовской области для включения в состав проектов планировки.

Элемент планировочной структуры (квартал) – часть территории населенного пункта, ограниченная красными линиями, которые проводятся по улицам, либо естественным границам в виде природных элементов (рек, ручьёв, оврагов, балок, лесополос), полосам отвода автомагистралей и т.п. Элемент планировочной структуры (квартал) выделяется в составе проекта планировки территории путём установления красных линий.

В сложившейся жилой среде предложено упорядочение уличной структуры.  Сохраняется с реконструкцией пешеходная площадь в центре села.

Новые жилые массивы усадебной застройки будут формироваться поэтапно.

Внутри жилой застройки выделены участки строительства объектов культурно-бытового обслуживания 1-ой ступени – детского сада, средней школы, магазина и т.п.

Развитие производственной зоны с размещением новых предприятий предлагается на сложившихся территориях, с их реконструкцией. На территории поселения сформированы две производственно- коммунальные зоны: Южная и Восточная.

Планируется реконструкция с увеличением мощностей существующих предприятий, а так же размещение сельскохозяйственного рынка с открытой автостоянкой.

Профессиональной оценке предпроектных (эскизных) проработок проектной документации зданий и сооружений на Архитектурно-градостроительной комиссии в обязательном порядке подлежат следующие виды разрешённого использования объектов капитального строительства: многоквартирные дома, гостиницы вместимостью более 50 мест, клубы, крытые розничные рынки, кинотеатры, культурно-досуговые центры, культовые объекты, офисы и банки площадью более 1000 квадратных метров, автовокзалы и автостанции, музеи, выставочные залы, дворцы и дома культуры, любые объекты капитального строительства, размещаемые в соответствии с градостроительными регламентами в зонах Р-1, Р-2. В случае, если это предусмотрено градостроительным планом, рассмотрению в Архитектурно-градостроительной комиссии подлежат предпроектные (эскизные) проработки проектной документации по другим объектам капитального строительства, расположенным на наиболее важных в архитектурно-художественном отношении местах застройки.

Развитие сельского поселения предусматривается поэтапным, по мере формирования бюджетных, инвестиционных и частных средств и подготовки соответствующих площадок строительства и в будущем сельское поселение приобретет современный благоустроенный вид.

Функциональное зонирование территории

На сложившихся застроенных территориях населенного пункта и на площадках перспективного развития, решениями генерального плана выполнено градостроительное функциональное зонирование.

Зонирование территории населенного пункта является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Установлены рамочные условия использования территории  сл. Советка, обязательные для всех участников градостроительной деятельности в части функциональной принадлежности, плотности и характеру застройки и ландшафтной организации территории.

Разработанное в составе генерального плана населенного пункта зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает историко-культурную и градостроительную специфику села, сложившиеся особенности использования его земель, инвестиционные предложения и характер собственности отдельных участков, а также данные земельного кадастра. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного Кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающихся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

В состав ограничений на использование территории входят: санитарно-защитные зоны промышленных, коммунальных и складских предприятий, охранные полосы магистральных инженерных сетей (газопроводов, ЛЭП, водоводов и др.); зоны санитарной охраны; охраняемые природные территории, зоны охраны памятников истории и культуры; водоохранная зона. Вышеуказанные зоны установлены как для существующих градостроительных элементов, так и для проектируемых.

Проектом выделены следующие территориально-функциональные зоны в проектируемых границах сл. Советка:

1) зоны, выделенные для обеспечения правового режима охраны и эксплуатации объектов культурного наследия Российской Федерации;

2) санитарно – защитные зоны;

3) санитарные разрывы от автозаправочных станций;

4) санитарные разрывы от высоковольтных линий электропередач;

5) санитарные разрывы от магистральных газопроводов до элементов застройки;

6) водоохранные зоны;

7) 1-ый пояс санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

8) 2-ой пояс санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

9) 3-ий пояс санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

10) зоны ограничения застройки от передающих радиотехнических объектов;

11) зоны нахождения месторождений общераспространённых полезных ископаемых;

Реконструкция и развитие жилых зон.

Генеральным планом предусмотрено сохранение с реконструкцией и благоустройством всех существующих жилых кварталов с одновременным упорядочением сложившейся планировочной структуры и определением красных линий кварталов. Эти мероприятия предусмотрены для всей сложившейся жилой зоны в границах сл. Советка.  Планировочные мероприятия по упорядочению границ кварталов в указанных пределах не нарушат прав собственников земельных участков.

Освоение новых участков под жилую застройку определено исходя из планируемой численности населения, предусмотренного типа застройки, площади приусадебных участков для малоэтажной индивидуальной застройки.

Предложено сформировать новые микрорайоны в юго - восточной части населенного пункта, в состав которых войдут новые кварталы усадебной застройки.  Площади территорий индивидуальных приусадебных участков предусматриваются  до 0,1 га. В новых кварталах предполагается постоянное проживание. Часть перспективной жилой застройки предусматривается комплексной.

При этом будет продолжать осуществляться реконструкция сложившейся жилой застройки, выраженная в сносе ветхого жилья и замены его современным, благоустроенным, а также - в надстройке,  достройке и т. п. существующего.

Реконструкция и развитие жилых зон

Генеральным планом предусмотрено сохранение с реконструкцией и благоустройством всех существующих жилых кварталов населенных пунктов с одновременным упорядочением сложившейся планировочной структуры и определением красных линий кварталов. Эти мероприятия предусмотрены для всех сложившихся жилых зон.

Планировочные мероприятия по упорядочению границ кварталов в указанных пределах не нарушат прав собственников земельных участков.

Освоение новых площадок под жилую застройку определено исходя из планируемой численности населения, предусмотренного типа застройки, площади приусадебных участков для малоэтажной индивидуальной усадебной жилой застройки.

Планируемая численность населения на расчетный срок в целом по поселению составит 5 270 человек, часть из которых будет проживать в новых микрорайонах индивидуальной и малоэтажной жилой усадебной застройки.

Эти микрорайоны и отдельные жилые кварталы предложено сформировать в каждом населенном пункте, планировочно увязав со сложившейся планировочной структурой. Площадь приусадебных участков предусматривается от 0,05 до 0,10 га. В новых кварталах предполагается как постоянное проживание, так и использование жилых домов для сезонного, дачного проживания. Вся перспективная жилая застройка предусматривается комплексной. Общая градостроительная емкость новых жилых районов составит до 1000 участков с домами усадебного типа.

В сл. Советка основное развитие жилой зоны определено в юго-западной и северо-западной части населенного пункта, на свободной от застройки территории, при этом жилые кварталы в юго-западной части будут оформлять главный въезд в населенный пункт, определяя, таким образом, его «лицо». Таким образом часть новой территории будет являться зоной градостроительного регулирования застройки. Общая площадь новых жилых кварталов составит 72,0 га.

Развитие жилой зоны в х. Приют предусматривается в северо-восточной части населенного пункта, формируя, в том числе, и кварталы, проектируемые за расчетный срок. Площадь новых жилых кварталов составит 4,5 га. В восточной, рекреационной зоне, предусматривается развитие лоджинга – жилых домов усадебного типа сезонного проживания, в т. ч. кратковременного.

В х. Мелюзовка, учитывая небольшой перспективный прирост населения, запроектированы 2 небольших жилых квартала общей площадью 4,3 га, часть из которых будет застраиваться жилыми домами дачного типа.

Хутор Головинка будет развиваться своими жилыми кварталами вдоль автомобильной дороги местного значения, проложенной вдоль озера р. Сухой Самбек, юго-западнее от существующей жилой застройки. Площадь жилой зоны новых кварталов составит 6,5 га.

В с. Александровка 1-а генеральным планом предусматривается, также, небольшой новый квартал усадебной жилой застройки в северной части населенного пункта, а также упорядочение жилой застройки в южной части села. Площадь новых жилых участков составит 3,3 га.

Достаточно значительная жилая территория определена для развития новых кварталов в х. Горская Порада. Кварталы усадебной жилой застройки здесь формируются в северной, центральной и восточной частях населенного пункта. Кроме этого, предложено упорядочение сложившейся жилой застройки с установлением красных линий кварталов и регулированием застройки вдоль автомобильной дороги на сл. Родионово-Несветайскую. Общая площадь жилых территорий новых кварталов составит здесь 35,0 га.

Небольшой населенный пункт – с. Новостроенка получит развитие своей жилой зоны в южном направлении, в сложившейся планировочной структуре села. Площадь нового жилого квартала – 3,8 га.

В х. Любовка генеральным планом предусматривается расширение сложившейся улично-дорожной сети в восточном направлении, с формированием новых жилых кварталов, общей площадью 11,6 га.

Из расположенных в западной части территории поселения населенных пунктов – х. Копани и х. Садки, приоритет в развитии жилых зон отдан последнему, где предусматривается комплексная жилая застройка на территории в южной части населенного пункта, площадью 23,7 га. Новый жилой квартал в х. Копани имеет площадь 6,7 га.

Небольшой населенный пункт в восточной части поселения – х. Кузьминка, получит значительное расширение жилой зоны, практически, во всех направлениях с соблюдением требований по отношению к застройке в водоохраной зоне реки. Общая площадь новых жилых кварталов составит 9,4 га.

Помимо нового строительства, во всех населенных пунктах поселения будет продолжать осуществляться реконструкция сложившейся жилой застройки, выраженной в сносе ветхого жилья и замены его современным, благоустроенным, а также надстройке,  достройке и т. п. существующего.

Развитие общественных зон

Одним из основных показателей качества жизни населения, определяемых решениями генерального плана, является разнообразие объектов социального и культурно-бытового обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Проектными решениями принят уровень обеспеченности основными видами культурно-бытового обслуживания, соответствующий современным стандартам, приближенным к городским условиям проживания. При этом, организация обслуживания населения принята с учётом специфики расселения на данной территории - взаиморасположения населённых пунктов, а также размещения их относительно городских округов «г. Ростов-на-Дону» и  «г. Таганрог», а также наличия существующих объектов обслуживания с возможностью их реконструкции.

Для формирования системы обслуживания, которая позволила бы обеспечить человека всем необходимым, но в разумных, экономически оправданных и реалистичных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг, проектом принята организация многоступенчатой системы культурно-бытового обслуживания. За основу определения состава учреждений и предприятий обслуживания принята периодичность посещения различных учреждений. Всего выделено 3 ступени:

- 1 ступень - включает  в себя учреждения и предприятия повседневного обслуживания, посещаемые населением не реже одного раза в неделю и (или) расположенные в непосредственной близости к местам проживания и работы. К ним относятся: начальная или средняя общеобразовательная школа, детский сад - ясли, досуговое учреждение, магазин товаров повседневного спроса, предприятие бытового обслуживания. В перспективе, данные учреждения должны обслуживать население, проживающее в пределах 15 мин. пешеходной доступности от них, либо обслуживание решаться будет за счёт выездных форм или с помощью временных облегчённых зданий (павильонов, ларьков). Данные учреждения расположены в каждом планировочном районе (населенном пункте);

- 2 ступень – учреждения периодического пользования, посещаемые населением не реже одного раза в месяц, расположенные в радиусе 1-часовой транспортной или пешеходной доступности. Это такие объекты, как дом культуры (клуб), больница или поликлиника, торговый центр, ресторан, специализированные предприятия бытового обслуживания и т. п. Все эти учреждения размещаются  частично в сл. Советка и с. Покровское;

- 3 ступень – учреждения эпизодического пользования, посещаемые населением реже одного раза в месяц, расположены в  г. Таганроге, а также в областном центре -  г. Ростове-на-Дону. Время транспортной доступности, в данном случае, может составить более 1 часа. Такими объектами являются: специализированные учебные заведения и больницы, крупные торговые центры и многофункциональные комплексы, театры, концертные и выставочные залы, стадионы и т. д.

Проектными решениями предусмотрена реконструкция сложившихся общественных центров или отдельных зданий общественного назначения с донасыщением их общественными зданиями в каждом населенном пункте.

Предполагается реконструкция отдельных объектов социального и культурно-бытового обслуживания, таких как:

- участковые больницы (врачебная амбулатория), детский сад, здание администрации поселения, дом культуры, общеобразовательная школа, торговые здания, предприятия общественного питания в сл. Советка;

- ФАП, детский сад, общеобразовательная школа, библиотека, административное и торговое здание в х. Приют;

- магазины в х. Головинка;

- клуб, магазин в х. Горская Порада;

- ФАП, магазин в х. Новостроенка;

- ФАП, магазин в х. Любовка;

- магазины в х. Копани;

- ФАП, магазин в х. Садки.

В новых планировочных районах будут сформированы подцентры общественного обслуживания, которые будут осуществлять обслуживание 1-ой ступени (повседневное) с магазином, детским садом, школой и др. зданиями. Поселковые центры сформированы как комплексы второй (периодической) и третьей (эпизодической) ступени обслуживания.  Кроме того сформирована система общественных подцентров первой (повседневной) ступени обслуживания, где размещены школы, детские сады и небольшие магазины с товарами первой необходимости.

Поскольку часть территорий жилой застройки предполагаются комплексного освоения, строительство объектов общественного назначения будет вестись одновременно со строительство жилых зданий.

В приведенных ниже таблицах представлен расчет потребности учреждений и предприятий обслуживания по каждому населенному пункту.

- Расчет учреждений и предприятий обслуживания по сл. Советка (согласно прил. 8 «Нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области»)

- Расчетное количество населения – 1540 чел.

- Таблица  № 13

| № п/п | Объект | Единица измере- ния | Расчетная норма на 1000 чел. | Треб. по расч. | Имеется и как используется | Проектируется. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Детское дошкольное учреждение | 1 место | 32 | 50 | 1 детский сад на 40 мест – сохраняется с реконструкцией | Реконструкция с увеличением до 50 мест |
| 2. | Общеобразовательная школа | 1 место | 120 | 398*** | 1 общеобразовательная школа с интернатом на 240 мест сохраняется с реконструкцией | Реконструкция с увеличением до 400 мест |
| 3. | Учреждение здравоохранения | пос./см. 1 койка | по заданию органов здравоохранения | - | МУЗ ЦРБ на 14 коек, Советинская вр. амбулатория сохраняется | - |
| 4. | Физкультурно-спортивные сооружения | м2 общей площади спортзала га (для плоскостных сооружений) | 75 0,75 | 116,0 1,2 | - 1,0 – стадион – сохраняется с реконструкцией | 120 - спортзал при школе Реконструкция с увеличением до 3,2 |
| 5. | Клуб сельского поселения | 1 место | 75 | 116* | Дом культуры на 300 мест – сохраняется | - |
| 6. | Сельская массовая библиотека | тыс. ед. хранения | 4,0 | 8,4* | 7,0 – сохраняется с реконструкцией | Реконструкция с увеличением до 9,0 |
| 7. | Торговый центр | м2 торг. площади | 300 | 462 | 199,4 в 7-ми магазинах | 270 – в многофункциональном мини-центре |
| 8. | Рыночный комплекс розничной торговли | м2 торг. площади | 30 | 46,2 | - | Проектируется в общественном центре слободы |
| 9. | Предприятия общественного питания | 1 посад место | 40 | 62 | Столовая на 50 мест - сохраняется с реконструкцией | Реконструкция с увеличением до 70 мест |
| 10. | Предприятия бытового обслуживания населения | 1 рабочее место. | 4 | 6 | - | 6- при многофункциональном мини-центре |
| 11. | Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 0,4 | 1** | - | На 2 поста |
| 12. | Предприятия по химчистке | кг/смену | 4 | 6,2 | - | 7,0 - при многофункциональном мини-центре |
| 13. | Гостиницы | 1 место | 6 | 23*** | - | 25 - гостиница |
| 14. | Жилищно-эксплуата-ционные конторы | 1 объект | 1 на 20 тыс. жителей | 1**** | - | 1-в коммунально- складской зоне |
| 15. | Отделение (филиал) банка | раб. место | 0,5 на 1 тыс. жителей | 1 | - | 1 – при многофункциональном мини-центре |
| 16. | Отделение связи | 1 объект | 1 на 6 тыс. жителей | 1*** | - | 1 |
| 17. | Юридические консультации | 1 юрист-адвокат | 1 на 10 тыс. жителей | 1*** | - | 1 контора при многофункциональном мини-центре |

Примечание:

*   - расчет  выполнен  с  учетом  населения прилегающего населенного пункта х. Любовка;

** - расчет  выполнен  с  учетом  населения прилегающих населенных пунктов: х. Любовка и с. Горская   Порада;

*** -расчет  выполнен  с  учетом  населения прилегающих населенных пунктов: с. Горская Порада, х. Любовка, х. Копани, х. Садки;

**** - расчет  выполнен  с  учетом  населения прилегающих населенных пунктов: х. Мелюзовка, х. Головинка, с. Александровка 1-я, с. Новостроенка, х. Кузьминка, сл. Советка, с. Горская Порада, х. Любовка, х. Копани, х. Садки.

- Расчет учреждений и предприятий обслуживания по х. Приют (согласно прил. 8 «Нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области»)

- Расчетное количество населения –540 чел.

- Таблица  № 14

| № п/п | Объект | Единица измере- ния | Расчетная норма на 1000 чел. | Треб. по расч. | Имеется и как используется | Проектируется. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Детское дошкольное учреждение | 1 место | 32 | 21* | 1 детский сад на 23 места -сохраняется | - |
| 2. | Общеобразовательная школа | 1 место | 120 | 206** | 1 общеобразовательная школа на 192 места - сохраняется с реконструкцией | Реконструкция с увеличением до 210 мест |
| 3. | Учреждение здравоохранения | пос./см. 1 койка | по заданию органов здравоохранения | - | ФАП-сохраняется | - |
| 4. | Физкультурно-спортивные сооружения | м2 общей площади спортзала га (для плоскостных сооружений) | 75 0,75 | 40,5 0,41 | - - | 50 – спортзал при школе 2,7– спортивные площадки |
| 5. | Клуб сельского поселения | 1 место | 75 | 129** | - | Клуб на 130 мест |
| 6. | Сельская массовая библиотека | тыс. ед. хранения | 4,0 | 6,9** | 7,0 – сохраняется | - |
| 7. | Торговый центр | м2 торг. площади | 300 | 162,0 | 41,0 в 2-ух магазинах | 162 – при многофункциональном мини-центре |
| 8. | Рыночный комплекс розничной торговли | м2 торг. площади | 30 | 159,7*** | - | 160- рыночный комплекс |
| 9. | Предприятия общественного питания | 1 посад место | 40 | 22 | - | Кафе на 25 мест при многофункциональном мини-центре |
| 10. | Предприятия бытового обслуживания населения | 1 рабочее место. | 4 | 2 | - | 2- при многофункциональном мини-центре |
| 11. | Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 0,4 | 1** | - | На 2 поста |
| 12. | Предприятия по химчистке | кг/смену | 4 | 2,6* | - | 3-при многофункциональном мини-центре |
| 13. | Гостиница | 1 место | 6 | 12** | - | 15 - гостиница |
| 14. | Жилищно-эксплуата-ционные конторы | 1 объект | 1 на 20 тыс. жителей | 1 | - | 1-в административном центре |
| 15. | Отделение (филиал) банка | раб. место | 0,5 на 1 тыс. жителей | 1* | - | 1 – при многофункциональном мини-центре |
| 16. | Отделение связи | 1 объект | 1 на 6 тыс. жителей | 1** | - | 1 |
| 17. | Юридические консультации | 1 юрист-адвокат | 1 на 10 тыс. жителей | 1** | - | 1 контора при многофункциональном мини-центре |

Примечание:

*   - расчет  выполнен  с  учетом  населения прилегающего населенного пункта х. Мелюзовка;

** - расчет  выполнен  с  учетом  населения прилегающих населенных пунктов: х. Мелюзовка, х. Головинка, с. Александровка 1-я, с. Новостроенка, х. Кузьминка;

*** -расчет  выполнен  с  учетом  населения прилегающих населенных пунктов: х. Мелюзовка, х. Головинка, с. Александровка 1-я, с. Новостроенка, х. Кузьминка, сл. Советка, с. Горская Порада, х. Любовка, х. Копани, х. Садки.

- Расчет учреждений и предприятий обслуживания по х. Мелюзовка (согласно прил. 8 «Нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области»)

- Расчетное количество населения –100 чел.

- Таблица  № 15

| № п/п | Объект | Единица измере- ния | Расчетная норма на 1000 чел. | Треб. по расч. | Имеется и как используется | Проектируется. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Детское дошкольное учреждение | 1 место | 32 | 3 | - | 3 – в х.Приют |
| 2. | Общеобразовательная школа | 1 место | 120 | 12 | - | 12-общеобразовательная школа находится в х. Приют |
| 3. | Учреждение здравоохранения | пос./см. 1 койка | по заданию органов здравоохранения | - | - | ФАП |
| 4. | Физкультурно-спортивные сооружения | м2 общей площади спортзала га (для плоскостных сооружений) | 75 0,75 | 7,5 0,1* | - - | 30 – фитнес зал при многофункциональном мини-центре 4,7- спортивные площадки |
| 5. | Клуб сельского поселения | 1 место | 75 | 8 | - | 8 - в х.Приют |
| 6. | Сельская массовая библиотека | тыс. ед. хранения | 4,0 | 0,4 | - | 0,4 – в х. Приют |
| 7. | Торговый центр | м2 торг. площади | 300 | 30 | - | 30 – при многофункциональном мини-центре |
| 8. | Рыночный комплекс розничной торговли | м2 торг. площади | 30 | 3,0 | - | 3,0 - в х. Приют |
| 9. | Предприятия общественного питания | 1 посад место | 40 | 4 | - | Буфет на 6 мест при многофункциональном мини-центре |
| 10. | Предприятия бытового обслуживания населения | 1 рабочее место. | 4 | 1 | - | 1- при многофункциональном мини-центре |
| 11. | Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 0,4 | 1 | - | 1- в х. Приют |
| 12. | Предприятия по химчистке | кг/смену | 4 | 0,4 | - | 0,4 – в х. Приют |
| 13. | Гостиница | 1 место | 6 | 1 | - | 1 - в х.Приют |
| 14. | Жилищно-эксплуата-ционные конторы | 1 объект | 1 на 20 тыс. жителей | 1 | - | 1-в административном центре |
| 15. | Отделение (филиал) банка | раб. место | 0,5 на 1 тыс. жителей | 1 | - | 1 – в х. Приют |
| 16. | Отделение связи | 1 объект | 1 на 6 тыс. жителей | 1 | - | 1 – в х. Приют |
| 17. | Юридические консультации | 1 юрист-адвокат | 1 на 10 тыс. жителей | 1 | - | 1 – в х. Приют |

Примечание:

*   - расчет  выполнен  с  учетом  населения прилегающего населенного пункта х. Головинка.

- Расчет учреждений и предприятий обслуживания по х. Головинка (согласно прил. 8 «Нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области»)

- Расчетное количество населения – 270 чел.

- Таблица  № 16

| № п/п | Объект | Единица измере- ния | Расчетная норма на 1000 чел. | Треб. по расч. | Имеется и как используется | Проектируется. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Детское дошкольное учреждение | 1 место | 32 | 9 | - | 9 – в с. Александ-ровка 1-я |
| 2. | Общеобразовательная школа | 1 место | 120 | 33 | - | 33-общеобразовательная школа находится в х. Приют |
| 3. | Учреждение здравоохранения | пос./см. 1 койка | по заданию органов здравоохранения | - | - | ФАП |
| 4. | Физкультурно-спортивные сооружения | м2 общей площади спортзала га (для плоскостных сооружений) | 75 0,75 | 20,3 0,20 | - - | 30 – при многофункциональном мини-центре 0,2 – в х. Мелюзовка |
| 5. | Клуб сельского поселения | 1 место | 75 | 20 | - | 20- в х.Приют |
| 6. | Сельская массовая библиотека | тыс. ед. хранения | 4,0 | 1,1 | - | 1,1 – в х.Приют |
| 7. | Торговый центр | м2 торг. площади | 300 | 81 | - | 90 – при многофункциональном мини-центре |
| 8. | Рыночный комплекс розничной торговли | м2 торг. площади | 30 | 8,1 | - | 8,1 - в х. Приют |
| 9. | Предприятия общественного питания | 1 посад место | 40 | 11 | - | Кафе на 20 мест |
| 10. | Предприятия бытового обслуживания населения | 1 рабочее место. | 4 | 1 | - | 1- при многофункциональном мини-центре в с. Александ-ровка 1-я |
| 11. | Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 0,4 | 1 | - | 1- в х.Приют |
| 12. | Предприятия по химчистке | кг/смену | 4 | 1,1 | - | 1,1 - при многофункциональном мини-центре в с. Александровка 1-я |
| 13. | Гостиница | 1 место | 6 | 2 | - | 2 - в х.Приют |
| 14. | Жилищно-эксплуата-ционные конторы | 1 объект | 1 на 20 тыс. жителей | 1 | - | 1-в административном центре |
| 15. | Отделение (филиал) банка | раб. место | 0,5 на 1 тыс. жителей | 1 | - | 1 - при многофункциональном мини-центре в с. Александровка 1-я |
| 16. | Отделение связи | 1 объект | 1 на 6 тыс. жителей | 1 | - | 1 - в х. Приют |
| 17. | Юридические консультации | 1 юрист-адвокат | 1 на 10 тыс. жителей | 1 | - | 1 - в х. Приют |

- Расчет учреждений и предприятий обслуживания по с. Александровка 1-я (согласно прил. 8 «Нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области»)

- Расчетное количество населения – 220 чел.

- Таблица  № 17

| № п/п | Объект | Единица измере- ния | Расчетная норма на 1000 чел. | Треб. по расч. | Имеется и как используется | Проектируется. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Детское дошкольное учреждение | 1 место | 32 | 16* | - | 20 мест при многофункциональном мини-центре |
| 2. | Общеобразовательная школа | 1 место | 120 | 27 | - | 27 -общеобразовательная школа находится в х. Приют |
| 3. | Учреждение здравоохранения | пос./см. 1 койка | по заданию органов здравоохранения | - | - | ФАП |
| 4. | Физкультурно-спортивные сооружения | м2 общей площади спортзала га (для плоскостных сооружений) | 75 0,75 | 16,5 0,17 | - - | 30 - фитнес зал при многофункциональном мини-центре 0,8 - спортивная площадка |
| 5. | Клуб сельского поселения | 1 место | 75 | 17 | - | 17- в х.Приют |
| 6. | Сельская массовая библиотека | тыс. ед. хранения | 4,0 | 0,9 | - | 1,0 – в х. Приют |
| 7. | Торговый центр | м2 торг. площади | 300 | 66 | - | 66 – при многофункциональном мини-центре |
| 8. | Рыночный комплекс розничной торговли | м2 торг. площади | 30 | 6,6 | - | 7,0 - в х. Приют |
| 9. | Предприятия общественного питания | 1 посад место | 40 | 9 | - | Кафе на 10 мест при многофункциональном мини-центре |
| 10. | Предприятия бытового обслуживания населения | 1 рабочее место. | 4 | 2* | - | 2 - при многофункциональном мини-центре |
| 11. | Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 0,4 | 1 | - | 1- в х. Приют |
| 12. | Предприятия по химчистке | кг/смену | 4 | 2,0* | - | 2,0 - при многофункциональном мини-центре |
| 13. | Гостиница | 1 место | 6 | 2 | - | 2-в х.Приют |
| 14. | Жилищно-эксплуата-ционные конторы | 1 объект | 1 на 20 тыс. жителей | 1 | - | 1-в административном центре |
| 15. | Отделение (филиал) банка | раб. место | 0,5 на 1 тыс. жителей | 1* | - | 1- при многофункциональном мини-центре |
| 16. | Отделение связи | 1 объект | 1 на 6 тыс. жителей | 1 | - | 1-в х.Приют |
| 17. | Юридические консультации | 1 юрист-адвокат | 1 на 10 тыс. жителей | 1 | - | 1-в х.Приют |

Примечание: * - расчет  выполнен  с  учетом  населения прилегающего населенного пункта х. Головинка.

- Расчет учреждений и предприятий обслуживания по с. Горская Порада (согласно прил. 8 «Нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области»)

- Расчетное количество населения –800 чел.

- Таблица  № 18

| № п/п | Объект | Единица измере- ния | Расчетная норма на 1000 чел. | Треб. по расч. | Имеется и как используется | Проектируется. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Детское дошкольное учреждение | 1 место | 32 | 26 | - | 1 детский сад на 30 мест |
| 2. | Общеобразовательная школа | 1 место | 120 | 96 | - | 96- общеобразовательная школа в административном центре |
| 3. | Учреждение здравоохранения | пос./см. 1 койка | по заданию органов здравоохранения | - | - | ФАП – в многофункциональном мини-центре |
| 4. | Физкультурно-спортивные сооружения | м2 общей площади спортзала га (для плоскостных сооружений) | 75 0,75 | 60,0 0,6 | - - | 60,0 – фитнес зал в многофункциональном мини-центре 1,6 - спортивные площадки |
| 5. | Клуб сельского поселения | 1 место | 75 | 60 | 1 клуб на 100 мест - сохраняется | - |
| 6. | Сельская массовая библиотека | тыс. ед. хранения | 4,0 | 3,2 | - | 3,2 –при многофункциональном мини-центре |
| 7. | Торговый центр | м2 торг. площади | 300 | 240 | 16,5 в 1-ом магазине | 225 – в торговом центре |
| 8. | Рыночный комплекс розничной торговли | м2 торг. площади | 30 | 24 | - | 24 – в х. Приют |
| 9. | Предприятия общественного питания | 1 посад место | 40 | 32 | - | Столовая на 35 мест |
| 10. | Предприятия бытового обслуживания населения | 1 рабочее место. | 4 | 4 | - | 4- при многофункциональном мини-центре |
| 11. | Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 0,4 | 1 | - | 1-в административном центре |
| 12. | Предприятия по химчистке | кг/смену | 4 | 3,2 | - | 4,0 - при многофункциональном мини-центре |
| 13. | Гостиница | 1 место | 6 | 5 | - | 5 - в административном центре |
| 14. | Жилищно-эксплуата-ционные конторы | 1 объект | 1 на 20 тыс. жителей | 1 | - | 1-в административном центре |
| 15. | Отделение (филиал) банка | раб. место | 0,5 на 1 тыс. жителей | 1 | - | 1 – при многофункциональном мини-центре |
| 16. | Отделение связи | 1 объект | 1 на 6 тыс. жителей | 1 | - | 1-в административном центре |
| 17. | Юридические консультации | 1 юрист-адвокат | 1 на 10 тыс. жителей | 1 | - | 1-в административном центре |

- Расчет учреждений и предприятий обслуживания по с. Новостроенка (согласно прил. 8 «Нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области»)

- Расчетное количество населения – 430 чел.

- Таблица  № 19

| № п/п | Объект | Единица измере- ния | Расчетная норма на 1000 чел. | Треб. по расч. | Имеется и как используется | Проектируется. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Детское дошкольное учреждение | 1 место | 32 | 14 | - | 15 - при многофункциональном мини-центре |
| 2. | Общеобразовательная школа | 1 место | 120 | 52 | - | 52 -общеобразовательная школа в х. Приют |
| 3. | Учреждение здравоохранения | пос./см. 1 койка | по заданию органов здравоохранения | - | ФАП - сохраняется | - |
| 4. | Физкультурно-спортивные сооружения | м2 общей площади спортзала га (для плоскостных сооружений) | 75 0,75 | 32,3 0,32 | - - | 35 – при многофункциональном мини-центре 1,0 - спортивные площадки |
| 5. | Клуб сельского поселения | 1 место | 75 | 32 | - | 32 – в х.Приют |
| 6. | Сельская массовая библиотека | тыс. ед. хранения | 4,0 | 1,7 | - | 1,7 – в х. Приют |
| 7. | Торговый центр | м2 торг. площади | 300 | 129 | 13,7 - в 1-ом магазине | 120 – при многофункциональном мини-центре |
| 8. | Рыночный комплекс розничной торговли | м2 торг. площади | 30 | 12,9 | - | 13,0 – в х. Приют |
| 9. | Предприятия общественного питания | 1 посад место | 40 | 17 | - | Кафе на 20 мест при многофункциональном мини-центре |
| 10. | Предприятия бытового обслуживания населения | 1 рабочее место. | 4 | 2 | - | 2 – при многофункциональном мини-центре |
| 11. | Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 0,4 | 1 | - | 1 - в х. Приют |
| 12. | Предприятия по химчистке | кг/смену | 4 | 1,7 | - | 2,0 – при многофункциональном мини-центре |
| 13. | Гостиница | 1 место | 6 | 3 | - | 3 - в х.Приют |
| 14. | Жилищно-эксплуата-ционные конторы | 1 объект | 1 на 20 тыс. жителей | 1 | - | 1 - в административном центре |
| 15. | Отделение (филиал) банка | раб. место | 0,5 на 1 тыс. жителей | 1 | - | 1 – при многофункциональном мини-центре |
| 16. | Отделение связи | 1 объект | 1 на 6 тыс. жителей | 1 | - | 1 – в х. Приют |
| 17. | Юридические консультации | 1 юрист-адвокат | 1 на 10 тыс. жителей | 1 | - | 1 – в х. Приют |

- Расчет учреждений и предприятий обслуживания по х. Любовка (согласно прил. 8 «Нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области»)

- Расчетное количество населения – 380 чел.

- Таблица  № 20

| № п/п | Объект | Единица измере- ния | Расчетная норма на 1000 чел. | Треб. по расч. | Имеется и как используется | Проектируется. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Детское дошкольное учреждение | 1 место | 32 | 12 | - | 12 мест в многофункциональном мини-центре |
| 2. | Общеобразовательная школа | 1 место | 120 | 46 | - | 46 - в административном центре |
| 3. | Учреждение здравоохранения | пос./см. 1 койка | по заданию органов здравоохранения | - | ФАП - сохраняется | - |
| 4. | Физкультурно-спортивные сооружения | м2 общей площади спортзала га (для плоскостных сооружений) | 75 0,75 | 28,5 0,29 | - - | 40 – фитнес зал при многофункциональном мини-центре 0,7 - спортивные площадки |
| 5. | Клуб сельского поселения | 1 место | 75 | 29 | - | 29 –- в административном центре |
| 6. | Сельская массовая библиотека | тыс. ед. хранения | 4,0 | 1,5 | - | 1,5 - в административном центре |
| 7. | Торговый центр | м2 торг. площади | 300 | 114 | 8,5 - в 1-ом магазине | 110 – при многофункциональном мини-центре |
| 8. | Рыночный комплекс розничной торговли | м2 торг. площади | 30 | 11,4 | - | 12,0 – х. Приют |
| 9. | Предприятия общественного питания | 1 посад место | 40 | 15 | - | 15 – при многофункциональном мини-центре |
| 10. | Предприятия бытового обслуживания населения | 1 рабочее место. | 4 | 2 | - | 2 – при многофункциональном мини-центре |
| 11. | Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 0,4 | 1 | - | 1 - в административном центре |
| 12. | Предприятия по химчистке | кг/смену | 4 | 1,5 | - | 1,5 – при многофункциональном мини-центре |
| 13. | Гостиница | 1 место | 6 | 3 | - | 3 - в административном центре |
| 14. | Жилищно-эксплуата-ционные конторы | 1 объект | 1 на 20 тыс. жителей | 1 | - | 1 - в административном центре |
| 15. | Отделение (филиал) банка | раб. место | 0,5 на 1 тыс. жителей | 1 | - | 1 – при многофункциональном мини-центре |
| 16. | Отделение связи | 1 объект | 1 на 6 тыс. жителей | 1 | - | 1 - в административном центре |
| 17. | Юридические консультации | 1 юрист-адвокат | 1 на 10 тыс. жителей | 1 | - | 1 - в административном центре |

- Расчет учреждений и предприятий обслуживания по х. Копани (согласно прил. 8 «Нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области»)

- Расчетное количество населения – 400 чел.

- Таблица  № 21

| № п/п | Объект | Единица измере- ния | Расчетная норма на 1000 чел. | Треб. по расч. | Имеется и как используется | Проектируется. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Детское дошкольное учреждение | 1 место | 32 | 28* | - | 30- в сблокированном здании детского сада и неполной школы |
| 2. | Общеобразовательная школа | 1 место | 120 | 102* | - | 40 мест - начальная школа, сблокированная с детским садом (общеобразовательная школа находится в административном центре) |
| 3. | Учреждение здравоохранения | пос./см. 1 койка | по заданию органов здравоохранения | - | - | ФАП в х.Садки |
| 4. | Физкультурно-спортивные сооружения | м2 общей площади спортзала га (для плоскостных сооружений) | 75 0,75 | 30,0 0,3 | - - | Фитнес-зал при многофункциональном мини-центре в х. Садки 1,5 –спортивные площадки |
| 5. | Клуб сельского поселения | 1 место | 75 | 30 | - | Клуб в х. Садки |
| 6. | Сельская массовая библиотека | тыс. ед. хранения | 4,0 | 3,6* | - | 3,6 - при начальной школе |
| 7. | Торговый центр | м2 торг. площади | 300 | 120 | 34,0 - в 2-ух магазинах | 86 – при многофункциональном мини-центре в х. Садки |
| 8. | Рыночный комплекс розничной торговли | м2 торг. площади | 30 | 12,0 | - | 12,0 - в х. Приют |
| 9. | Предприятия общественного питания | 1 посад место | 40 | 16 | - | 16 - в х. Садки |
| 10. | Предприятия бытового обслуживания населения | 1 рабочее место. | 4 | 2 | - | 2- в х. Садки |
| 11. | Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 0,4 | 1* | - | На 2 поста |
| 12. | Предприятия по химчистке | кг/смену | 4 | 1,6 | - | 1,6-в х. Садки |
| 13. | Гостиница | 1 место | 6 | 3 | - | 3-в административном центре |
| 14. | Жилищно-эксплуата-ционные конторы | 1 объект | 1 на 20 тыс. жителей | 1 | - | 1-в административном центре |
| 15. | Отделение (филиал) банка | раб. место | 0,5 на 1 тыс. жителей | 1 | - | 1- в х. Садки |
| 16. | Отделение связи | 1 объект | 1 на 6 тыс. жителей | 1 | - | 1-в административном центре |
| 17. | Юридические консультации | 1 юрист-адвокат | 1 на 10 тыс. жителей | 1 | - | 1-в административном центре |

Примечание: * - расчет  выполнен  с  учетом  населения прилегающего населенного пункта х. Садки.

- Расчет учреждений и предприятий обслуживания по х. Садки (согласно прил. 8 «Нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области»)

- Расчетное количество населения – 450 чел.

- Таблица  № 22

| № п/п | Объект | Единица измере- ния | Расчетная норма на 1000 чел. | Треб. по расч. | Имеется и как используется | Проектируется. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Детское дошкольное учреждение | 1 место | 32 | 15 | - | 15 мест в детском саде в х. Копани |
| 2. | Общеобразовательная школа | 1 место | 120 | 54 | - | Начальная школа - в х. Копани, обще-образовательная школа - в административном центре |
| 3. | Учреждение здравоохранения | пос./см. 1 койка | по заданию органов здравоохранения | - | ФАП - сохраняется с реконструкцией | - |
| 4. | Физкультурно-спортивные сооружения | м2 общей площади спортзала га (для плоскостных сооружений) | 75 0,75 | 63,8* 0,3 | - - | 70 – фитнес зал при многофункциональном мини-центре Спортивные площадки в х. Копани |
| 5. | Клуб сельского поселения | 1 место | 75 | 64* | - | Клуб на 70 мест |
| 6. | Сельская массовая библиотека | тыс. ед. хранения | 4,0 | 1,8 | - | 2,0 - в х. Копани |
| 7. | Торговый центр | м2 торг. площади | 300 | 221* | - | 225 – при многофункциональном мини-центре |
| 8. | Рыночный комплекс розничной торговли | м2 торг. площади | 30 | 13,5 | - | 14,0 - в х. Приют |
| 9. | Предприятия общественного питания | 1 посад место | 40 | 34* | - | Столовая на 35 мест |
| 10. | Предприятия бытового обслуживания населения | 1 рабочее место. | 4 | 4* | - | 4-в многофункциональном мини-центре |
| 11. | Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 0,4 | 1 | - | 1- в х. Копани |
| 12. | Предприятия по химчистке | кг/смену | 4 | 3,4* | - | 3,5 - в многофункциональном мини-центре |
| 13. | Гостиница | 1 место | 6 | 3 | - | 3 - в административном центре |
| 14. | Жилищно-эксплуата-ционные конторы | 1 объект | 1 на 20 тыс. жителей | 1 | - | 1 - в административном центре |
| 15. | Отделение (филиал) банка | раб. место | 0,5 на 1 тыс. жителей | 1* | - | 1 - в многофункциональном мини-центре |
| 16. | Отделение связи | 1 объект | 1 на 6 тыс. жителей | 1 | - | 1 - в административном центре |
| 17. | Юридические консультации | 1 юрист-адвокат | 1 на 10 тыс. жителей | 1 | - | 1 - в административном центре |

Примечание: * - расчет  выполнен  с  учетом  населения прилегающего населенного пункта х. Копани.

- Расчет учреждений и предприятий обслуживания по х. Кузьминка (согласно прил. 8 «Нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области»)

- Расчетное количество населения – 140 чел.

- Таблица  № 23

| № п/п | Объект | Единица измере- ния | Расчетная норма на 1000 чел. | Треб. по расч. | Имеется и как используется | Проектируется. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Детское дошкольное учреждение | 1 место | 32 | 5 | - | 5 – в многофункциональном мини-центре |
| 2. | Общеобразовательная школа | 1 место | 120 | 17 | - | Общеобразовательная школа находится в х.Приют |
| 3. | Учреждение здравоохранения | пос./см. 1 койка | по заданию органов здравоохранения | - | - | ФАП |
| 4. | Физкультурно-спортивные сооружения | м2 общей площади спортзала га (для плоскостных сооружений) | 75 0,75 | 10,5 0,11 | - - | 30 – фитнес зал при многофункциональном мини-центре 0,7 - спортивные площадки |
| 5. | Клуб сельского поселения | 1 место | 75 | 11 | - | 11- в х. Приют |
| 6. | Сельская массовая библиотека | тыс. ед. хранения | 4,0 | 0,6 | - | 0,6 - в х. Приют |
| 7. | Торговый центр | м2 торг. площади | 300 | 42 | - | 50 – при многофункциональном мини-центре |
| 8. | Рыночный комплекс розничной торговли | м2 торг. площади | 30 | 4,2 | - | 4,2 - в х. Приют |
| 9. | Предприятия общественного питания | 1 посад место | 40 | 6 | - | Буфет на 10 мест при многофункциональном мини-центре |
| 10. | Предприятия бытового обслуживания населения | 1 рабочее место. | 4 | 1 | - | 1-в многофункциональном мини-центре |
| 11. | Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 0,4 | 1 | - | 1- в х.Приют |
| 12. | Предприятия по химчистке | кг/смену | 4 | 0,6 | - | 1-в х.Приют |
| 13. | Гостиница | 1 место | 6 | 1 | - | 1-в х. Приют |
| 14. | Жилищно-эксплуата-ционные конторы | 1 объект | 1 на 20 тыс. жителей | 1 | - | 1 - в административном центре |
| 15. | Отделение (филиал) банка | раб. место | 0,5 на 1 тыс. жителей | 1 | - | 1 - в многофункциональном мини-центре |
| 16. | Отделение связи | 1 объект | 1 на 6 тыс. жителей | 1 | - | 1-в х. Приют |
| 17. | Юридические консультации | 1 юрист-адвокат | 1 на 10 тыс. жителей | 1 | - | 1-в х. Приют |

При оценке возможности реализации принятых решений генеральным планом учтены разработки и внедрения масштабных Национальных проектов в сферах «Образование», «Здравоохранение» и «Культура Дона», а также «Развитие учреждений физической культуры и спорта».

Среди прочих предприятий и учреждений культурно-бытового назначения наиболее массовыми являются торговля, общественное питание, бытовое и большая часть коммунального обслуживания. Государственные нормативы для расчета потребности в этих видах  обслуживания устарели. Поскольку вся сеть является частной или кооперативной, развитие её полностью определяется рыночными законами и будет происходить по принципу сбалансированного спроса и предложения, зависящих от уровня жизни населения и рентабельностью функционирования учреждений.

Организация производственных зон

Генеральным планом Советинского сельского поселения для организации производственных  зон отведена значительная территория, как в населенных пунктах, так и за их пределами. В их состав включены территории существующих, реконструируемых и проектируемых промышленных, коммунально-складских предприятий и сельскохозяйственных производств.

Проектными решениями предложены следующие основные направления градостроительной реорганизации территорий сложившихся производственных зон, а также формирования перспективных промышленных зон:

- упорядочение границ существующих предприятий в соответствии с кадастровыми планами их участков, а также с учётом нормативных санитарно-защитных зон;

- изменение функционального использования части производственных территорий для размещения предприятий другого назначения;

- размещение на реорганизуемых производственных территориях новых предприятий с инновационными технологиями;

- перепрофилирование территорий отдельных предприятий, находящихся в селитебной зоне и являющихся источниками загрязнения;

- комплексное благоустройство территорий промзон, строительство и ремонт автомобильных подъездов, озеленение территорий предприятий и их санитарно-защитных зон;

- выявление территорий, пригодных, с градостроительной точки зрения, для формирования промышленно-инвестиционных зон, с возможностью их обеспечения хорошей транспортной доступностью и инженерной инфраструктурой.

Развитие производственных зон с размещением новых предприятий предлагается на сложившихся территориях, с их реконструкцией.

На участках, более приближенных к селитебным зонам, предусмотрено размещение предприятий IV и V класса санитарной опасности (с санитарно-защитными зонами 100 и 50 м соответственно). В глубине промышленных зон предусмотрено размещение предприятий III и, возможно II класса санитарной опасности (с санитарно-защитными землями 300 и 500 м соответственно).

В сл. Советка производственная зона сформирована участками реконструируемых предприятий, расположенных севернее и западнее сложившейся селитебной зоны. Это действующие предприятия сельхозназначения, расположенные на санитарно-защитном расстоянии от жилой застройки – мехток, ремонтно-механический двор, фермерские предприятия, Южнее населенного пункта расположены  реконструируемые молочные фермы, а западнее – птицеферма. К каждому предприятию предусматривается автономный подъезд и комплекс мероприятий по благоустройству.

В западной части х. Приют сформирована производственная зона, единая для всех населенных пунктов курортно-рекреационой зоны – х. Мелюзовка, х. Головинка и с. Александровка 1-а. Здесь размещаются мастерские, две молочные фермы и резервируется место для перспективного размещения малых производственных предприятий. Производственная зона размещена на санитарно-защитном расстоянии от селитебных зон.

В х. Горская Порада сохраняются с реконструкцией участки ремонтно-механических мастерских и молочной фермы, от которых до жилой застройки организуется санитарно-защитная зона.

В х. Новостроенка помимо сохраняемых и реконструируемых объектов молочной фермы и складского двора предусмотрено размещение тепличного комплекса. Между производственными объектами и жилой застройкой организуется санитарно-защитная зона.

Значительное пространство отведено южнее х. Любовка для реконструируемых молочной фермы и ремонтно-механического двора с организацией нормативной санитарно-защитной зоны и автономным автомобильным подъездом.

Южнее х. Садки и х. Копани сформирована единая для них производственная зона с размещением предприятий сельскохозяйственного назначения, в т. ч. для перспективного развития малых предприятий.

Производственные зоны, развиваемые на прилегающих к населённым пунктам землях поселения, планировочно тяготеют к поселковым транспортным сетям. В состав этих зон включены: территории комплексных предприятий по переработке, хранению и реализации сельхозпродукции с развитыми складскими и вспомогательными зонами. При формировании производственных зон генеральным планом учтены требования санитарных норм к их размещению по отношению к существующим и проектируемым селитебным зонам, а также наличие удобных транспортных связей.

Планировочная структура и состав новой промышленной зоны будут определяться на стадии разработки проектов планировки.

Организация рекреационных зон и системы зеленых насаждений

Основными мероприятиями схем генеральных планов населенных пунктов по восстановлению и созданию единой системы зеленых насаждений населенного пункта являются:

- сохранение, рациональное использование и обогащение сложившегося природного ландшафта;

- сохранение и увеличение площадей зеленых насаждений для улучшения экологической обстановки в населенном пункте;

- создание благоустроенной рекреационной зоны;

- обеспечение нормативных требований по озеленению территории сл. Советка, в том числе зелеными насаждениями общего пользования;

- формирование целостной системы природного комплекса на территории населенного пункта.

Поскольку в сложившихся структурах  населенных пунктов поселения, а также, в силу особенностей характера рельефа, озелененные пространства и участки ценного природного ландшафта занимают значительные площади, генеральным планом решаются задачи их санации, расширения и объединения всех составляющих элементов ландшафта в единый природный комплекс. Основой этого комплекса является река Мокрый Самбек с прудами, устроенными на всем ее протяжении, река Бирючья, река Сухой Самбек и балки в структурах населенных пунктов, озеленение этих элементов ландшафта очень важное мероприятие, которое улучшит микроклимат поселения.  Осуществление этого решения позволит довести уровень обеспеченности зелеными насаждениями общего пользования до 12 м2/чел.

Особое место занимает решение генерального плана по обустройству и озеленению формируемой вокруг пруда р. Сухой Самбек курортно-рекреационной зоны. Наряду с очисткой акватории пруда предусматривается берегоукрепление и интенсивное озеленение по всему периметру рекреации.

В каждом населенном пункте формируются небольшие благоустроенные общепоселковые скверы с системой озелененных пешеходных бульваров.

В районах новостроек предложено создание внутриквартальных озелененных курдоньеров с детскими площадками и площадками отдыха.

В черте населенных пунктов предусмотрена организация озелененных санитарно-защитных зон от производственных предприятий до жилой и общественной застройки.

По периметру населенных пунктов генеральным планом предусматривается высадка зеленых насаждений ветрозащитного назначения, которые наряду с существующими лесополосами обеспечат непрерывность системы озеленения.

Санитарно-защитные зоны предприятия должны быть озеленены разновысокими деревьями и кустарниками – породами с плотной кроной и обладающими абсорбционными качествами – для создания надежных биологических барьеров (фильтров), значительно снижающих негативное влияние предприятий друг на друга и на жилую застройку.

В целом, предлагаемые генеральным планом мероприятия по формированию природного комплекса должны приблизить его к эколого - градостроительным нормативам и обеспечить устойчивое развитие территории и благоприятные условия проживания населения.

Транспортное и пешеходное движение.

Генеральным планом выполнена дифференциация сложившихся и проектируемых поселковой транспортных систем населенных пунктов, согласно которых определены:

- главные улицы населенных пунктов с шириной в красных линиях до 30 м с 2-3-полосным движением автотранспорта, а также проектируемые основные улицы в кварталах новой жилой застройки меридиональных и широтных направлений, которые свяжут существующие и проектируемые районы;

- основные улицы в жилой застройке с шириной в красных линиях до 18-20 м с 2-полосным движением автотранспорта, а также ряд проектируемых улиц, которые свяжут центры населенных пунктов с новыми кварталами и планировочными районами;

- второстепенные улицы в жилой застройке и проезды. Их ширина в красных линиях составит от 10 до 16 м.

Проектом предложена также выборочная реконструкция сложившихся улично-дорожных сетей населенного пункта с установлением параметров улиц в соответствии с принятой градацией. Движение грузового автотранспорта по жилым улицам, в основном, исключено. Вынужденное движение отдельными маршрутами грузового автотранспорта по жилым кварталам проектом компенсируется устройством шумо- и пылезащитного озеленения вдоль проезжих частей.

В рекреационных зонах организована возможность исключительного пешеходного движения и возможность проезда для пожарной машины и обслуживающего транспорта. В прибрежных зонах предусмотрены велосипедные дорожки.

Внутри новых микрорайонов организованы рациональные маршруты пешеходного движения, связывающие жилую застройку с объектами культурно-бытового обслуживания районного и общепоселкового значения.

Генеральным планом определены места для постоянного и временного хранения автомобилей, как грузовых, так и легковых.

Согласно п. 3.5.43 «Нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области» уровень автомобилизации на I период расчетного срока на 1000 чел. принят:

- легковых автомобилей – 220;

- грузовых автомобилей – 32.

Учитывая, что объект проектирования – сельское поселение, принимаем коэффициент – 0,8,  а также коэффициент 1,4 – увеличение транспортных средств на расчетный срок.

Таким образом, уровень автомобилизации на расчетный срок I этапа (10 лет), исходя из ожидаемой численности населения 3 740 чел., составит:

- легковых автомобилей – 220 × 0,8 × 3,74 = 658;

- грузовых автомобилей – 32 × 0,8 × 3,74 = 96.

Общее число автомобилей на расчетный срок II этапа (20 лет), исходя из ожидаемой численности населения 5 270 чел., составит:

- легковых автомобилей – 220 × 0,8 × 1,4 × 5,27 = 1 299;

- грузовых автомобилей – 32 × 0,8 × 1,4 × 5,27 = 189.

Хранение грузового автотранспорта будет осуществляться в гаражах и на открытых стоянках на территориях промышленных зон.

Легковые автомобили будут «парковаться» на приусадебных участках индивидуальных жилых домов.

Обеспеченность гаражами и открытыми автостоянками для постоянного хранения легкового автотранспорта, в соответствии с п. 3.5.136 «Нормативов…», принята для 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей, которое составит (исключая такси и ведомственные автомобили):

- на I период (расчетный парк легковых автомобилей):

(220 - 5) × 0,8 × 3,74 = 643;

643 х 0,9 = 579.

- на расчетный период (расчетный парк легковых автомобилей):

(220 - 5) × 0,8 × 5,27 × 1,4 = 1 269;

1 269 × 0,9 = 1 142 машиноместа.

В генеральных планах населенных пунктов в соответствии с п. 3.5.137 «Нормативов …» учтены мероприятия  по организации открытых автостоянок для временного хранения легковых автомобилей из расчета не менее чем для 70 % расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, в т. ч.:

- на территории жилых кварталов – 30 %;

- на участках промышленных зон – 10 %;

- на территориях общепоселковых центров и в подцентрах общественного обслуживания – 15 %;

- в местах массового кратковременного отдыха – 15 %.

Таким образом, для временного хранения легковых автомобилей предусмотрены на I период и на расчетный период, соответственно:

- на территориях жилых кварталов (в кварталах усадебной жилой застройки –  на приусадебных участках):

579 × 0,3 = 174 машиноместа;

1 142 × 0,3 = 343 машиноместа;

на участках промышленных зон:

579 × 0,1 = 58 машиномест;

1 142 × 0,1 = 114 машиномест;

на территориях общепоселкового центра и в подцентрах обслуживания:

579 × 0,15 = 87 машиномест;

1 142 × 0,15 = 171 машиноместо;

в местах массового кратковременного отдыха:

579 × 0,15 = 87 машиномест;

1 142 × 0,15 = 171 машиноместо.

- Территориальные зоны муниципального образования                                                 «Советинское сельское поселение»

1. Для целей регулирования застройки в соответствии с настоящими Правилами установлены следующие территориальные зоны:

1) Ж-1 Зона жилой застройки первого типа. Выделена для обеспечения правовых условий строительства и реконструкции объектов капитального строительства на территориях застроенных, либо подлежащих застройке преимущественно индивидуальными жилыми домами и сопутствующими видами использования – объектами социально-культурного и бытового назначения.

2) ОД Зона общественно-делового назначения. Выделена для обеспечения правовых условий строительства и реконструкции объектов капитального строительства на территориях застроенных, либо подлежащих застройке преимущественно объектами делового, административного и общественного назначения.

3) ОС Зона размещения объектов социального назначения. Выделена для обеспечения правовых условий строительства и реконструкции объектов капитального строительства на территориях застроенных, либо подлежащих застройке преимущественно объектами социального назначения (здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта)

4) ПЗ Производственная зона. Выделена для обеспечения правовых условий строительства и реконструкции объектов капитального строительства на территориях застроенных, либо подлежащих застройке промышленными, коммунальными, складскими объектами с размером санитарно-защитной зоны 50м и более.

5) ИТ Зона инженерной и транспортной инфраструктуры. Выделена для обеспечения правовых условий строительства и реконструкции объектов капитального строительства на территориях занятых сооружениями инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе и линейными объектами.

6) СХ Зона сельскохозяйственного использования. Выделена для обеспечения правовых условий строительства и реконструкции объектов капитального строительства на территориях, занятых сельскохозяйственными угодьями и занятых объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенными для ведения сельского хозяйства.

7) Р-1 Зона парков. Выделена для обеспечения правовых условий градостроительной деятельности на территориях, прилегающих к городским паркам и не отнесённых к территориям общего пользования.

8) Р-2 Зона размещения объектов отдыха, физкультуры и спорта. Выделена для обеспечения правовых условий градостроительной деятельности на территориях, занятых крупными спортивными сооружениями плоскостного типа, объектами, предназначенными для отдыха, туризма.

9) С-1 Зона зелёных насаждений специального назначения. Выделена для обеспечения правовых условий градостроительной деятельности на территориях, используемых для организации зелёных насаждений защитного назначения, прилегающих к объектам производственного, коммунального назначения, объектам инженерной и транспортной инфраструктуры, а также питомников, предназначенных для выращивания декоративных пород деревьев.

10) С-2 Зона размещения объектов захоронения. Выделена для обеспечения правовых условий градостроительной деятельности на территориях, предназначенных для размещения кладбищ, крематориев.

Содержание проблемы и обоснование ее решения                                       программно-целевым методом

При проведении инвентаризации жилищно-коммунального хозяйства Советинского сельского поселения установлено, что износ оборудования и инженерных сетей составляет более 90 процентов. 	Содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства в их нынешнем виде непосильно как для потребителей жилищно-коммунальных услуг, так и для бюджетной сферы Советинского сельского поселения.

Проблема усугубляется  объемом накопленной задолженности в жилищно-коммунальном комплексе поселения.

Жилищно-коммунальное хозяйство Советинского сельского поселения представляет собой отрасль территориальной инженерной инфраструктуры, деятельность которой формирует жизненную среду человека.

В его состав входят: жилищный фонд, системы водоснабжения, газоснабжения, внешнее  благоустройство, санитарная очистка  населенного пункта.

Жилищный  фонд  муниципального  образования  составляет 35116 кв.м., в том числе полезная площадь 23113 кв.м. На территории сельского поселения числится 866 частных домовладений.

Уровень благоустройства жилищного фонда составляет:

- обеспечение водопроводом – 67,3% (сл.Советка, х.Приют, х.Садки,   х.Копани);

- обеспечение газом – 80,0 процентов (сл.Советка, с.Горская Порада, с.Новостроенка, х.Приют, х.Головинка).

Обеспечение оплаты за поступление газа на отопление здания конторы х.Приют.

Из 27,4 километров водопроводных сетей требуют замены свыше 2,5 километров.

Износ трубопроводов и оборудования водопроводных сетей составляет более 77,5 процентов.

В связи с дефицитом финансовых средств планово-предупредительный ремонт объектов жилищно-коммунального комплекса в нормативных объемах не выполняется и уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в несколько раз выше. На восстановление, реконструкцию, модернизацию и содержание коммунальной инфраструктуры Советинского сельского поселения требуется свыше 15000тыс. рублей.

Принятие Программы позволит улучшить обеспечение населения качественными коммунальными услугами.

Цели и задачи долгосрочной целевой программы

Основная цель Программы – создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса Советинского сельского поселения, отвечающего современным условиям и потребностям населения.

Для достижения цели Программы необходимо решение задач повышения качества коммунальных услуг предоставляемых населению, совершенствование системы управления жилищно-коммунальным хозяйством Советинского сельского поселения, развитие инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве.

Перечень мероприятий по реализации долгосрочной

муниципальной целевой программы

- Табл.№ 24

| Наименование мероприятия | Срок испол-нения (годы) | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  | Ответ-ственные за выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  |  | период | бюджет Советин-ского сельского поселения | средства предприя-тий |  |
| 1.Паспортизация объектов газоснабжения и водоснабжения Советинского сельского поселения; 2.Изготовление проектно-сметной документации и получение тех.условий на газификацию х.Любовка, х.Садки и х.Копани; 3. Строительство и замена ветхих сетей водоснабжения Советинского сельского поселения 4.Обеспечение оплаты за потребление газа на отопление здания конторы в х.Приют | 2011-2014 2011-2014 2012-2014 2012-2014 | 2011г 2012г 2011г 2012г 2012г 2013г 2014г 2012г 2013г 2014г | 50,0 20,0 79,4 30,0 27,5 60,0 60,0 37,5 54,3 60,8 |  | Специалист по вопросам ЖКХ Советинского сельского поселения |

Ресурсное обеспечение долгосрочной муниципальной целевой программы

Программа реализуется за счет средств бюджета Советинского сельского поселения.

- Табл.№ 25

| Наименование ресурсов | Единица измере- ния | Потребность |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Финансовые ресурсы | тыс.руб. | 472,0 | 129,4 | 107,5 | 114,3 | 120,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | тыс.руб. | 472,0 | 129,4 | 107,5 | 114,3 | 120,8 |
| средства предприятий | тыс.руб. | - | - | - | - |  |

Социально-экономическая эффективность долгосрочной муниципальной целевой программы.

Реализация Программы позволит  заменить 10 % ветхих водопроводных сетей, подготовить проектно-сметную документацию на газификацию населенных пунктов Советинского сельского поселения, выявить и поставить на баланс существующие объекты коммунальной сферы. Экономическая эффективность будет достигнута путем снижения аварийных ситуаций и затрат на обслуживание газовых и водопроводных сетей сельского поселения.

Возможные риски в ходе реализации долгосрочной муниципальной целевой программы

Реализация Программы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации Программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.

Возможными рисками при реализации мероприятий Программы выступают следующие факторы:

- недостаточное финансирование мероприятий Программы;

- несвоевременное выполнение работ;

- поставка некачественных материалов.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы предусматривается:

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей Программы;

- мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при необходимости корректировка показателей и мероприятий Программы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

Система водоснабжения.

Водоснабжение населенных пунктов Неклиновского района осуществляется из поверхностных и подземных вод. Основными водопотребителями являются жители района, сельскохозяйственные комплексы и коммунальные предприятия.

Населенные пункты Советинского сельского поселения  не имеют централизованной системы водоснабжения. Основные расходы воды – хозяйственно–питьевые нужды населения, поливка зеленых насаждений, водопой скота и птицы, производственно-коммунальные нужды предприятий удовлетворяются за счёт отдельных скважин и придомовых колодцев, а также за счёт поверхностных вод рек Сухой Самбек, Мокрый Самбек и Бирючья и их прудов, где эксплуатируются небольшие водозаборы, для технических нужд. Качество воды при этом неудовлетворительное, имеется значительный дефицит по общему водопотреблению.

Генеральным планом предусматриваются следующие основные мероприятия по развитию системы водоснабжения территории Советинского сельского поселения:

- строительство водохозяйственных сооружений в населенных пунктах сельского поселения;

- развитие новых строящихся водопроводных сетей от Ростовских водозаборных сооружений в п. Дугино вдоль автомагистрали М-23 «г. Ростов-на-Дону – г. Таганрог», до водохозяйственных сооружений населенных пунктов, через территорию сельского поселения, в соответствии со схемой инженерной инфраструктуры Схемы территориального планирования Юго-западного района Ростовской области;

- развитие площадочных водопроводных сетей и сооружений по мере освоения инвестиционных площадок селитебных и производственных зон населённых пунктов;

- проведения комплекса мероприятий по снижению удельного водопотребления и перехода к рациональному водопотреблению.

Актуальным является вопрос улучшения качества очистки и доочистки воды, путём внедрения технологических инноваций, материалов, реагентов (технология «серебряная вода» и т.п.). Важным составляющим реконструкции системы водоснабжения на 1-ю очередь является переустройство водопроводной сети и её сооружений, с заменой ветхих сетей со сверхнормативным сроком службы и строительство подводящих водоводов от водохозяйственных сооружений, с последующей разводкой к потребителям населённых пунктов.

Наиболее перспективным представляется прокладка нового водовода  в северном направлении, через территорию Советинского поселения, вдоль долины реки Мокрый Самбек. Этот водовод обеспечит всех водопотребителей Советинского сельского поселения, а при дальнейшем развитии – и другие поселения Неклиновского района.

Генеральным планом решены вопросы дальнейшего развития водопроводных сетей и их сооружений, как на территориях отдельных населённых пунктов, так и всего сельского поселения в целом. На расчётный срок предусмотрена схема исключительно централизованного питьевого водоснабжения. При этом все отдельно расположенные скважины и шахтные колодцы, кроме тех, которые удовлетворяют потребность в воде технического качества, должны быть затампонированы. Проектом установлена, также, необходимость проведения следующих мероприятий по совершенствованию системы водоснабжения: оптимизация водохозяйственного баланса с последовательным сокращением удельных расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды, сокращение использования питьевой воды на полив и производственные нужды, введение оборотных систем водоснабжения на производственных предприятиях, установка на сетях датчиков, регистрирующих утечки и порывы сетей, установка счётчиков для водопользователей с оплатой по фактическому потреблению.

Предложения по совершенствованию и развитию систем водоснабжения разработаны генеральным планом в соответствии с Муниципальной программой района и Областной программой «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», а также Федеральной целевой программой «Жилище». Эти мероприятия направлены на улучшение условий проживания населения, экологической обстановки, вывод на нормативный уровень показателей, характеризующих состояние окружающей среды и гигиенических показателей качества подаваемой воды, на повышение надёжности водоснабжения, ресурсосбережение.

В соответствии со схемой водоснабжения, предложенной «Схемой территориального планирования Юго-Западного района Ростовской области (Ростовская агломерация)», норма суточного  водопотребления принята 250 л на 1 человека.

- Водопотребление по поселению

- Таблица  № 26

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | I этап расчетного срока | II этап расчетного срока |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут. | 120 | 250 |
| 2. | сл. Советка |  |  |  |
| 2.1. | Хозяйственно-питьевое водопотребление | м3/сут. | 151,0 | 385,0 |
| 2.2. | Водопотребление на производственные нужды (до 10 % от п. 2.1) | - “ - | 15,0 | 38,5 |
| 2.3. | Неучтенные расходы (10 %) | - “ - | 17,0 | 39,0 |
| 2.4. | ИТОГО: | м3/сут. | 183,0 | 462,5 |
| 3. | х. Приют |  |  |  |
| 3.1. | Хозяйственно-питьевое водопотребление | м3/сут. | 53,0 | 135,0 |
| 3.2. | Водопотребление на производственные нужды (до 10 % от п. 3.1) | - “ - | 5,0 | 13,0 |
| 3.3. | Неучтенные расходы (10 %) | - “ - | 6,0 | 14,8 |
| 3.4. | ИТОГО: | м3/сут. | 64,0 | 163,3 |
| 4. | х. Мелюзовка |  |  |  |
| 4.1. | Хозяйственно-питьевое водопотребление | м3/сут. | 5,0 | 25,0 |
| 4.2. | Водопотребление на производственные нужды (до 10 % от п. 4.1) | м3/сут. | 0,5 | 2,5 |
| 4.3. | Неучтенные расходы (10 %) | - “ - | 0,6 | 2,8 |
| 4.4. | ИТОГО: | м3/сут. | 6,1 | 30,3 |
| 5. | х. Головинка |  |  |  |
| 5.1. | Хозяйственно-питьевое водопотребление | м3/сут. | 23,0 | 68,0 |
| 5.2. | Водопотребление на производственные нужды (до 10 % от п. 5.1) | - “ - | 2,3 | 6,8 |
| 5.3. | Неучтенные расходы (10 %) | - “ - | 2,5 | 7,5 |
| 5.4. | ИТОГО: | м3/сут. | 27,8 | 82,3 |
| 6. | с. Александровка 1-а |  |  |  |
| 6.1. | Хозяйственно-питьевое водопотребление | м3/сут. | 14,4 | 55,0 |
| 6.2. | Водопотребление на производственные нужды (до 10 % от п. 6.1) | - “ - | - | - |
| 6.3. | Неучтенные расходы (10 %) | - “ - | 1,4 | 5,5 |
| 6.4. | ИТОГО: | м3/сут. | 15,8 | 60,5 |
| 7. | х. Горская Порада |  |  |  |
| 7.1. | Хозяйственно-питьевое водопотребление | м3/сут. | 56,4 | 200,0 |
| 7.2. | Водопотребление на производственные нужды (до 10 % от п. 7.1) | - “ - | 5,6 | 20,0 |
| 7.3. | Неучтенные расходы (10 %) | - “ - | 6,2 | 22,0 |
| 7.4. | ИТОГО: | м3/сут. | 68,2 | 242,0 |
| 8. | х. Новостроенка |  |  |  |
| 8.1. | Хозяйственно-питьевое водопотребление | м3/сут. | 38,4 | 107,5 |
| 8.2. | Водопотребление на производственные нужды (до 10 % от п. 8.1) | - “ - | 3,8 | 10,8 |
| 8.3. | Неучтенные расходы (10 %) | - “ - | 4,2 | 11,8 |
| 8.4 | ИТОГО: | м3/сут. | 46,3 | 130,1 |
| 9. | х. Любовка |  |  |  |
| 9.1. | Хозяйственно-питьевое водопотребление | м3/сут. | 30,0 | 95,0 |
| 9.2. | Водопотребление на производственные нужды (до 10 % от п. 9.1) | - “ - | 3,0 | 9,5 |
| 9.3. | Неучтенные расходы (10 %) | - “ - | 3,3 | 10,4 |
| 9.4. | ИТОГО: | м3/сут. | 36,3 | 114,9 |
| 10. | х. Копани |  |  |  |
| 10.1. | Хозяйственно-питьевое водопотребление | м3/сут. | 34,8 | 100,0 |
| 10.2. | Водопотребление на производственные нужды (до 10 % от п. 10.1) | - “ - | - | - |
| 10.3. | Неучтенные расходы (10 %) | - “ - | 3,5 | 10,0 |
| 10.4. | ИТОГО: | м3/сут. | 38,3 | 110,0 |
| 11. | х. Садки |  |  |  |
| 11.1. | Хозяйственно-питьевое водопотребление | м3/сут. | 22,8 | 112,5 |
| 11.2. | Водопотребление на производственные нужды (до 10 % от п. 11.1) | - “ - | 2,3 | 11,3 |
| 11.3. | Неучтенные расходы (10 %) | - “ - | 3,5 | 12,4 |
| 11.4. | ИТОГО: | м3/сут. | 38,6 | 136,2 |
| 12. | х. Кузьминка |  |  |  |
| 12.1 | Хозяйственно-питьевое водопотребление | м3/сут. | 6,0 | 35,0 |
| 12.2. | Водопотребление на производственные нужды (до 10 % от п. 12.1) | - “ - | - | - |
| 12.3. | Неучтенные расходы (10 %) | - “ - | 0,6 | 3,5 |
| 12.4. | ИТОГО: | м3/сут. | 6,6 | 38,5 |
| 13. | По Советинскому поселению |  |  |  |
| 13.1. | Хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут. | 434,8 | 1 295,0 |
| 13.2. | Производственные нужды местных предприятий | - “ - | 37,5 | 113,4 |
| 13.3. | Неучтенные расходы (10 %) | - “ - | 48,8 | 139,7 |
| 13.4. | ИТОГО: | м3/сут. | 521,1 | 1 548,1 |

- Проектом приняты централизованные системы водоснабжения, которые обеспечат:

- - хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, а также нужды коммунально-бытовых предприятий;

- - хозяйственно-питьевое водопотребление на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях;

- - производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий;

- - противопожарные мероприятия;

- Водопроводные разводящие сети предусматриваются кольцевыми, хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения, из полиэтиленовых труб Æ 110 – 2225 мм с колодцами с запорной арматурой и пожарными гидрантами. Глубина заложения сетей – 1,8 м до верха трубы.

- Пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, устанавливаемых на сети водопровода через каждые 150 м.

- Система водоотведения

Существующее положение по водоотведению  характеризуется как неудовлетворительное.

Хозяйственно-бытовые стоки, в основном, отводятся в выгребные ямы или поглощающие колодцы, что неэффективно в экологическом отношении.

Загрязненные производственные стоки от части предприятий и ферм отводятся в накопители с вывозом в последующем на поля орошения.

Сточные воды, фильтраты поверхностных вод, значительно загрязняют почву и грунтовые воды, далее поступят в реки и ручьи. Органические вещества, поступающие в водоемы и подземные воды  незащищенных горизонтов содержат нефтепродукты, фенолы, соединения меди, азота и др. и значительно превышают ПДК.

Проектом предусмотрено:

-	канализование новой жилой и общественной застройки, а также кварталов существующих селитебных зон самотечными коллекторами в канализационные насосные станции (КНС), и переброска стоков на проектируемые централизованные  очистные сооружения с использованием современных технологий, таким как усановки биологической активизации процессов;

-	канализование существующих и проектируемых промышленных объектов самотечными и напорными коллекторами в отдельные сборные сборную канализационные насосные станции с последующей перекачкой на локальные очистные сооружения;

-	строительство системы ливневой канализации на участках промышленных предприятий, с устройством локальных очистных сооружений. Поверхностные стоки, после их очистки, возможно направить в овражно-балочную сеть. Применение современных водосберегающих технологий производства, введения систем оборотного водоснабжения, повторного и последовательного использования воды, создания бессточных производств позволит сократить водопотребление промышленных объектов, снизив, таким образом, нагрузку на очистные сооружения.

Водоотведение по поселению

Таблица  № 27

| №№ п/п | Населенный пункт | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Един. измерения | I этап расчетного срока | II этап расчетного срока |
| 1. | сл. Советка, всего | м3/сут. | 180,0 | 450,0 |
| 1.1. | в т. ч. хозяйственно-бытовых стоков* | - “ - | 160,0 | 400,0 |
| 2. | х. Приют, всего | - “ - | 60,0 | 155,0 |
| 2.1. | в т. ч. хозяйственно-бытовых стоков* | - “ - | 55,0 | 140,0 |
| 3. | х. Мелюзовка, всего | - “ - | 6,0 | 30,0 |
| 3.1. | в т. ч. хозяйственно-бытовых стоков* | - “ - | 5,5 | 25,0 |
| 4. | х. Головинка, всего | - “ - | 25,0 | 80,0 |
| 4.1. | в т. ч. хозяйственно-бытовых стоков* | - “ - | 24,0 | 70,0 |
| 5. | с. Александровка 1-а | - “ - | 15,0 | 60,0 |
| 5.1. | в т. ч. хозяйственно-бытовых стоков* | - “ - | 15,0 | 60,0 |
| 6. | х. Горская Порада | - “ - | 65,0 | 235,0 |
| 6.1 | в т. ч. хозяйственно-бытовых стоков* | - “ - | 60,0 | 210,0 |
| 7. | с. Новостроенка | - “ - | 45,0 | 125,0 |
| 7.1. | в т. ч. хозяйственно-бытовых стоков* | - “ - | 40,0 | 110,0 |
| 8. | х. Любовка | - “ - | 35,0 | 110,0 |
| 8.1. | в т. ч. хозяйственно-бытовых стоков* | - “ - | 32,0 | 100,0 |
| 9. | х. Копани | - “ - | 35,0 | 105,0 |
| 9.1. | в т. ч. хозяйственно-бытовых стоков* | - “ - | 35,0 | 105,0 |
| 10. | х. Садки | - “ - | 35,0 | 130,0 |
| 10.1. | в т. ч. хозяйственно-бытовых стоков* | - “ - | 25,0 | 120,0 |
| 11. | х. Кузьминка | - “ - | 6,5 | 35,0 |
| 11.1. | в т. ч. хозяйственно-бытовых стоков* | - “ - | 6,5 | 35,0 |
| 12. | ИТОГО по поселению | м3/сут. | 597,5 | 1 515,0 |
| 12.1. | в т. ч. хозяйственно-бытовых стоков* | - “ - | 458,0 | 1 375,0 |

Примечание: * - с учетом неучтенных расходов (10 %).

Учитывая рельеф планируемой территории, предусматривается строительство очистных сооружений биологической очистки в сл. Советка, х. Горская Порада, с. Новостроенка, х. Приют, с. Александровка 1-а, х. Головинка, х. Садки, х. Кузьминка и х.Любовка общей производительностью до 1 515 м3/сут., в  т. ч.:

- в сл. Советка – на 450 м3/сут. ;

- в х. Горская Порада – на 235 м3/сут.;

- в с. Новостроенка – на 125 м3/сут.;

- в х. Приют – на 155 м3/сут.;

- в с. Александровка 1-я – на 60 м3/сут.;

- в х. Головинка – на 110 м3/сут. (с принятием стоков от х. Мелюзовка);

- в х. Садки – на 235 м3/сут. (с принятием стоков от х. Копани);

- в х. Кузьминка – на 35 м3/сут

- в х. Любовка – на 110 м3/сут.

Для поэтапной реализации водоотведения в населенных пунктах возможно применение модульных сооружений. Места сброса от планируемых очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации определены следующие:

- в сл. Советка – в южном направлении от границы населенного пункта в  р.Мокрый Самбек;

- в х. Горская Порада – в южном направлении от границы населенного пункта в  р.Мокрый Самбек;

- в с. Новостроенка – в южном направлении от границы населенного пункта в  р.Мокрый Самбек;

- в х. Приют, с. Александровка 1-я – в юго-западном направлении от границ населенных пунктов в  р.Сухой Самбек;

- х. Головинка, х.Мелюзовка – в юго-западном направлении от границ населенных пунктов в  р.Сухой Самбек;

- в х. Садки, х.Копани – в юго-западном направлении от границы населенного пункта в  б.Сенокосная;

- в х. Кузьминка – в западном направлении от границы населенного пункта в  р. Сухой Самбек;

- в х. Любовка – в юго-западном направлении от границы населенного пункта в  р. Бирючья.

Расстояния от места сброса  планируемых очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации до границ селитебной территории определяются при дальнейших расчетах на следующей стадии проектирования.

Места сброса очищенных стоков должны быть согласованы с санитарными и экологическими службами.

Решение о централизованной канализации не исключает возможность применения локальных очистных сооружений, работающих с использованием инновационных технологий типа «ТОПАС». Очищенные до 96 % стоки (уровень рыбохозяйственных ПДК), как условно чистые воды возможно направить в прилегающие водоемы.

На последующей стадии проектирования в системах канализования промпредприятий необходимо предусмотреть максимально возможное использование систем оборотного водоснабжения, а также систем повторного и последовательного  использования воды.

Новое строительство канализационной системы позволяет внедрить новые технологии прокладки инженерных сетей.

Самотечные сети предусматриваются со смотровыми колодцами из труб ПВХ      Æ 160 – 250 мм.

При последующих стадиях проектирования, после выполнения инженерно-геологических изысканий, на отдельных участках общественных, жилых и производственных зданий предусматривается устройство дренажных систем с последующим их подключением к системам водоотведения.

Разработанные в генеральном плане мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв.

Реализация проектных предложений будет производиться по этапам, в соответствии с муниципальными программами  района и области в целом: «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» Федеральной целевой программы «Жилище». Задача организации системы водоотведения является одной из приоритетных для населенных пунктов поселения.

Теплоснабжение

Теплоснабжение потребителей осуществляется от котельных промпредприятий,  от котельных ЖКХ, а также отдельных собственников, которые помимо собственных  технологических нужд обеспечивают теплом коммунально-бытовой сектор и жилую застройку. Производство тепловой энергии, в основном базируется на децентрализованных источниках

Снабжающие сети от этих источников теплоснабжения, как правило, не связаны между собой и рассматриваются как отдельные системы.

Тепловые нагрузки существующей и проектируемой жилой застройки усадебного типа, согласно решениям генерального плана, будут обеспечены за счёт установки индивидуальных АОГВ.

Теплоснабжение объектов социального и культурно-бытового назначения предусмотрено дифференцированным:

- дошкольные образовательные учреждения (ДОУ), средние общеобразовательные школы (СОШ), а также лечебные учреждения будут обеспечиваться теплоснабжением за счёт отдельно стоящих локальных или микрорайонных блочно-модульных котельных;

- объекты общественного назначения будут обеспечиваться теплом от микрорайонных котельных, либо за счёт встроено-пристроенных тепловых пунктов.

Для обеспечения теплоснабжением объектов промышленных зон проектом предлагается размещение локальных (для одного предприятия) или кустовых (для группы смежных по территории) блочно-модульных котельных на газовом топливе.

Все существующие котельные на твёрдом топливе подлежат постепенному переводу на газовое топливо. Расход газового топлива приведен в разделе «Газоснабжение».

Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение природным газом потребителей осуществляется по отводам от магистральных газопроводов «Северный Кавказ-Центр», «Ориенбург - Новопсков», «Новопсков – Моздок - Северный Кавказ».

Генеральным планом предусмотрено сохранение существующей схемы газоснабжения сл. Советка, х. Приют, х. Мелюзовка, х. Головинка, с. Александровка 1-я, х. Новостроенка, х. Горская Порада. А также проектирование газопровода к х. Копани, х. Садки, х. Любовка и х. Кузьминка.

Газоснабжение населенных пунктов предусматривается по раздельной схеме – газоснабжение селитебных зон и газоснабжение производственных зон.

Газоснабжение застройки селитебных зон будет осуществляться по действующей схеме, от подводящего газопровода высокого давления и, далее, через ГРС, расположенного в юго-восточной части поселения, газопроводами среднего давления будут запитываться отдельно стоящие котельные и ГРП и ГРПШ.

Схема газоснабжения принята из условий расположения объектов. Распределение газа будет осуществляться по двухступенчатой системе:

1 ступень: от газопровода высокого давления через ГРС с раздельными выходами газопроводов среднего давления  к ГРП и ГРПШ населенных пунктов. ГРС устанавливается для снижения давления с высокого до среднего и низкого и поддержания его на заданном уровне.

2 ступень – от газопроводов среднего давления, подводимым к отдельно стоящим котельным для общественной застройки и к ГРПШ, откуда газопроводами низкого давления газ будет подводиться к потребителям – индивидуальным жилым домам.

Схема газопроводов среднего давления приняты тупиковые.

Схемы газопроводов низкого давления приняты кольцевыми и тупиковыми.

Диаметры газопроводов среднего и низкого давлений будут рассчитаны после получения технических условий.

Газоснабжение объектов промышленных зон будет осуществляться по аналогичной схеме, со строительством отдельной ветки от ГРС с подключением на неё котельных блочно-модульного типа отдельных предприятий. Поскольку состав промышленных зон на настоящее время не определен, расходы газа приняты ориентировочно, по аналогичным промзонам соответствующих площадей.

Расчетное потребление газа по поселению

Таблица  № 30

| № п/п | Показатели | Единица Измерения | I этап | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потребление газа на коммунально-бытовые нужды | куб.м/ч | 3 700 | 7 900 |
| 2. | Потребление газа на производственные нужды | - “ - | 555 | 1 185 |
|  | ИТОГО: | куб.м/ч | 4 255 | 9 085 |

Годовой расход газа составит 20,70 млн. куб.м. на расчётный срок и 9,69 млн. куб. м. на 1 очередь развития.

Связь

В настоящее время населению Советинского сельского поселения предоставляются следующие основные виды телекоммуникационных услуг: телефонная фиксированная (стационарная) связь; почтовая связь, телерадиовещание, радиотелефонная связь и телематическая связь.

Основным направлением развития сетей фиксированной связи является комбинированный путь модернизации, то есть постепенный переход от существующих традиционных сетей с технологией коммутации каналов к мультисервисным сетям с технологией коммутации пакетов. Телефонизация вновь строящегося  района села должна осуществляться в рамках формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих абонентов наряду с телефонной связью дополнительными услугами по передаче данных и видеоинформации. Норма телефонной плотности принята в соответствии с рекомендациями института «Гипросвязь».

Главными направлениями развития систем СПС является постепенная замена аналоговых сетей цифровыми. Системы сотовой подвижной связи в районе развивается ускоренными темпами. Степень проникновения сотовой подвижности составляет почти 70%. В ближайшие годы следует ожидать дальнейшего интенсивного роста числа абонентов.

Основными направлениями развития систем телевизионного вещания является переход на цифровое телевидение стандарта DVB. Реконструкция происходит в рамках уже официально объявленного перехода РФ на цифровое телевидение стандарта DVB к 2015 году. Наземные радиовещательные сети реализуются на базе стандарта DVB-T. Развитие СКТ идет путем перехода к интерактивным многофункциональным гибридным сетям на основе стандарта цифрового телевизионного вещания DVB.В дальнейшем предполагается объединить сети кабельного телевидения в единую областную сеть с использованием волоконно-оптических линий. Предусматривается 100% охват всего населения района телевизионным вещанием.

Развития почтовой связи предусмотрено путем технического перевооружения и внедрения информационных технологий почтовой связи, а также улучшения быстроты и качества обслуживания.

Развитие сотовой связи планируется за счет строительства станций сотовой подвижной связи на территории поселения.

Развитие сети Интернет на территории поселения, что даст возможность внедрения современных технологий дистанционного обучения.

При последующих стадиях разработки данного раздела с целью выбора оптимального варианта обеспечения системами связи необходимо проанализировать технические условия, предлагаемые различными службами, обеспечивающими услугами связи в данном районе.

Таким образом, схемы сетей связи должны уточняться после получения наиболее благоприятных тех. условий.

Телефонизация селитебных и производственных зон Советинского сельского поселения, существующей и проектируемой застройки генпланом на расчётный срок предусматривается от АТС, размещаемой в сл. Советка. Ёмкость её составит 2000 номеров. Сети абонентского доступа по шкафной системе предусматривается для зданий общественного назначения, усадебной жилой застройке и производственных объектов.

Прокладка телефонных линий от АТС по территории поселения к другим населенным пунктам предусматривается воздушной.

Радиофикация жилых, общественных зданий и производственных зданий существующей и проектируемой застройки населенных пунктов предусматривается от поселковой сети радиотрансляции. На вводах в здания предусматривается установка абонентских трансформаторов 240/30 В.

Прокладка кабелей проводного вещания по населенным пунктам предусматривается в отдельном канале телефонной канализации.

Электроснабжение

Генеральным планом предусмотрено, что электроснабжение потребителей Советинского сельского поселения будет осуществляться согласно схеме инженерной инфраструктуры, разработанной в составе «Схемы территориального развития Неклиновского района» ФГУП «РосНИПИУрбанистики».

Электроснабжение потребителей Неклиновского района осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы и от сетей ОАО «Донэнерго».

Южнее территории сл. Советка и севернее с. Новостроенка расположены электроподстанции 35/10 кВ, планируемые к реконструкции, от которых будут запитываться все подстанции 10/0,4 кВ на территории населенных пунктов Советинского сельского поселения. Эта схема энергоснабжения сохранится и на расчётный срок.

На первую очередь необходимыми мероприятиями являются:

1. Восстановление нормативного ресурса высоковольтных сетей.

2. Замена морально и физически устаревшего оборудования подстанций 10/0,4кВ.

3. Переход к энергосберегающим технологиям.

Данные мероприятия позволят значительно повысить надёжность передачи и качество передаваемой электроэнергии.

Электроснабжением обеспечивается существующая и проектируемая жилая, общественная и производственная застройка, расположенная в населённых пунктах, а так же отдельные производственные объекты на территории сельского поселения.

Электрические нагрузки потребителей поселения рассчитаны по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на основании «Изменений и дополнений к инструкции по проектированию электрических сетей» РД 34.20.185-94, а также по объектам-аналогам.

В проектируемых районах предполагается размещение новых трансформаторных подстанций и реконструкция существующих в сложившейся застройке.

Особое значение приобретают энергосберегающие мероприятия, проведение которых необходимо во всех сферах потребления с попутным введением дифференцированных тарифов за пользование электроэнергией, а также уменьшением потребления электроэнергии за счёт замены морально устаревшего энергоёмкого оборудования на более экономичное современное.

Общие электрические нагрузки по поселению

Таблица   № 28

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок I этапа | Расчетный срок II этапа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | по сл. Советка |  |  |  |
| 1.1. | Селитебная территория | кВт | 830,0 | 1 030 |
| 2. | Производственные зоны | кВт | 125,0 | 155,0 |
|  | ИТОГО: | кВт | 955,0 | 1 185,0 |
| 2. | по х. Приют |  |  |  |
| 2.1. | Селитебная территория | кВт | 300,0 | 360,0 |
| 2.2. | Производственные зоны* | кВт | 45,0 | 55,0 |
|  | ИТОГО: | кВт | 345,0 | 415,0 |
| 3. | по х. Мелюзовка |  |  |  |
| 3.1. | Селитебная территория | кВт | 30,0 | 70,0 |
| 3.2. | Производственные зоны* | кВт | 45,0 | 55,0 |
|  | ИТОГО: | кВт | 345,0 | 415,0 |
| 4. | по х. Головинка |  |  |  |
| 4.1. | Селитебная территория | кВт | 300,0 | 300,0 |
| 4.2. | Производственные зоны* | кВт | 45,0 | 55,0 |
|  | ИТОГО: | кВт | 345,0 | 415,0 |
| 5. | по с. Александровка 1-а |  |  |  |
| 5.1. | Селитебная территория | кВт | 150,0 | 200,0 |
| 5.2. | Производственные зоны* | кВт | 40,0 | 60,0 |
|  | ИТОГО: | кВт | 190,0 | 260,0 |
| 6. | по х. Горская Порада |  |  |  |
| 6.1. | Селитебная территория | кВт | 320,0 | 540,0 |
| 6.2. | Производственные зоны* | кВт | 100,0 | 200,0 |
|  | ИТОГО: | кВт | 420,0 | 740,0 |
| 7. | по с. Новостроенка |  |  |  |
| 7.1. | Селитебная территория | кВт | 250,0 | 300,0 |
| 7.2. | Производственные зоны* | кВт | 100,0 | 180,0 |
|  | ИТОГО: | кВт | 350,0 | 430,0 |
| 8. | по х. Любовка |  |  |  |
| 8.1. | Селитебная территория | кВт | 200,0 | 300,0 |
| 8.2. | Производственные зоны* | кВт | 100,0 | 150,0 |
|  | ИТОГО: | кВт | 350,0 | 450,0 |
| 9. | по х. Копани |  |  |  |
| 9.1. | Селитебная территория | кВт | 200,0 | 300,0 |
| 9.2. | Производственные зоны* | кВт | 50,0 | 70,0 |
|  | ИТОГО: | кВт | 250,0 | 370,0 |
| 10. | по х. Садки |  |  |  |
| 10.1. | Селитебная территория | кВт | 150,0 | 350,0 |
| 10.2. | Производственные зоны* | кВт | 100,0 | 200,0 |
|  | ИТОГО: | кВт | 250,0 | 550,0 |
| 11. | по х. Кузьминка |  |  |  |
| 11.1. | Селитебная территория | кВт | 50,0 | 100,0 |
| 11.2. | Производственные зоны* | кВт | - | - |
|  | ИТОГО: | кВт | 50,0 | 100,0 |
| 12. | Производственные зоны за пределами населенных пунктов | кВт | 300 | 400 |
| 13. | ВСЕГО: | кВт | 2 900 | 4 975 |

Примечание:  * - в связи с тем, что состав производственных зон до конца не определен, нагрузки приняты ориентировочно.

- Потребление электроэнергии

- Таблица № 29

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок I периода | Расчетный срок II периода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | по сл. Советка |  |  |  |
| 1.1. | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | млн.кВт.ч/год | 1,134 | 2,079 |
| 1.2. | Потребность в электроэнергии на производственные нужды | - “ - | 0,170 | 0,312 |
| 1.3. | ИТОГО: | - “ - | 1,904 | 2,391 |
| 2. | по х. Приют: |  |  |  |
| 2.1. | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | млн.кВт.ч/год | 0,396 | 0,729 |
| 2.2. | Потребность в электроэнергии на производственные нужды | - “ - | 0,059 | 0,109 |
| 2.3. | ИТОГО: | - “ - | 0,455 | 0,838 |
| 3. | по х. Мелюзовка: | млн.кВт.ч/год |  |  |
| 3.1. | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | - “ - | 0,036 | 0,135 |
| 3.2. | Потребность в электроэнергии на производственные нужды | - “ - | 0,005 | 0,020 |
| 3.3. | ИТОГО: | - “ - | 0,041 | 0,155 |
| 4. | по х. Головинка: |  |  |  |
| 4.1. | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | млн.кВт.ч/год | 0,171 | 0,365 |
| 4.2. | Потребность в электроэнергии на производственные нужды | - “ - | 0,026 | 0,055 |
| 4.3. | ИТОГО: | - “ - | 0,197 | 0,420 |
| 5. | по с. Александровка 1-а: |  |  |  |
| 5.1. | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | млн.кВт.ч/год | 0,108 | 0,297 |
| 5.2. | Потребность в электроэнергии на производственные нужды | - “ - | 0,016 | 0,045 |
| 5.3. | ИТОГО: | - “ - | 0,124 | 0,342 |
| 6. | по х. Горская Порада: |  |  |  |
| 6.1. | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | млн.кВт.ч/год | 0,423 | 1,080 |
| 6.2. | Потребность в электроэнергии на производственные нужды | - “ - | 0,069 | 0,162 |
| 6.3. | ИТОГО: | - “ - | 0,492 | 1,242 |
| 7. | по с. Новостроенка: |  |  |  |
| 7.1. | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | млн.кВт.ч/год | 0,288 | 0,581 |
| 7.2. | Потребность в электроэнергии на производственные нужды | - “ - | 0,043 | 0,087 |
| 7.3. | ИТОГО: | - “ - | 0,331 | 0,668 |
| 8. | по х. Любовка: |  |  |  |
| 8.1. | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | млн.кВт.ч/год | 0,225 | 0,513 |
| 8.2. | Потребность в электроэнергии на производственные нужды | - “ - | 0,034 | 0,077 |
| 8.3. | ИТОГО: | - “ - | 0,259 | 0,590 |
| 9. | по х. Копани: |  |  |  |
| 9.1. | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | млн.кВт.ч/год | 0,261 | 0,540 |
| 9.2. | Потребность в электроэнергии на производственные нужды | - “ - | 0,039 | 0,081 |
| 9.3. | ИТОГО: | - “ - | 0,300 | 0,621 |
| 10. | по х. Садки: |  |  |  |
| 10.1. | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | млн.кВт.ч/год | 0,171 | 0,608 |
| 10.2. | Потребность в электроэнергии на производственные нужды | - “ - | 0,026 | 0,091 |
| 10.3. | ИТОГО: | - “ - | 0,197 | 0,699 |
| 11. | по х. Кузьминка: |  |  |  |
| 11.1. | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | млн.кВт.ч/год | 0,045 | 0,189 |
| 11.2. | Потребность в электроэнергии на производственные нужды | - “ - | - | - |
| 11.3. | ИТОГО: | - “ - | 0,045 | 0,189 |
| 12. | Потребность в электроэнергии на производственные нужды предприятий, находящихся за пределами населенных пунктов | млн.кВт.ч/год | 0,140 | 0,270 |
| 13. | ВСЕГО: | - “ - | 4,485 | 8,425 |

Обоснование  необходимости разработки  Программы

Программа разработана на основании Федерального закона от 23 ноября 2009 года N261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Программа представляет собой документы, ставящие своей целью создание условий для планомерного развития топливно-энергетического хозяйства поселения, обеспечения энергетической безопасности поселения, поэтапного снижения потребления энергоресурсов и  направлена на улучшение экономической составляющей Советинского сельского поселения.

Обоснованием необходимости разработки Программы стало значительное опережение роста тарифов на энергоресурсы над уровнем доходов населения, постоянно растущей нагрузки на бюджет поселения по оплате энергоресурсов.

Советинское сельское поселение является энергозависимым муниципальным образованием, не располагающим запасами традиционных углеводородных энергетических ресурсов. Производство электрической энергии за счет местных ресурсов отсутствует.

Для топливно-энергитического комплекса поселения в настоящее время характерны следующие проблемы:

- значительный износ основных фондов, высокая аварийность оборудования, обусловленная превышением его ресурса;

- значительная протяженность сетей, разбросанность сел и хуторов поселения;

- несоответствие оснащенности объектов топливно-энергетического комплекса современному научно-техническому уровню.

В этой связи перспективными направлениями повышения эффективности использования и сбережения энергоресурсов являются:

- модернизация электросетей в сельском поселении, оснащение их приборами учета;

- установка систем автоматического управления освещением и использование рациональных (внепиковых) режимов;

- исключение случаев нерационального использования электрической энергии, несанкционированного подключения к источникам, несоблюдения норм и правил при проектировании и эксплуатации объектов;

-  установка и использование энергосберегающих ламп.

Реализация Программы приобретает социально-политическую значимость, так как это позволяет не только уменьшить расход энергоресурсов, но и значительно снизить бюджетные ассигнования и затраты населения.

Наименование нормативных документов, регламентирующих разработку и реализацию Программы.

Настоящая Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:

Указ Президента РФ от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;

Распоряжение Правительства РФ от 08.01.2009 № 1-р «Основные направления государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года»;

Распоряжение Правительства РФ от 13.11.2009 № 1715-р «Об энергетической стратегии РФ на период до 2030 года»;

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;

Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009 № 1830-р «О Плане мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в РФ, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;

Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг»;

Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных и муниципальных нужд»;

Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

Приказ Министерства экономического развития РФ от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Постановление Администрации Ростовской области от 31.03.2009 № 146 «О порядке принятия решения о разработке областных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации областных долгосрочных   целевых программ».

Цели и  задачи

Программа является долгосрочной и реализуется в течение 2012-2014 годов. При комплексном подходе к организации энергосберегающих мероприятий должна быть выполнена намеченная в Указе Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»  цель по снижению к 2020 г. энергоёмкости валового внутреннего продукта Российской Федерации не менее чем на 40 процентов по сравнению с 2007 г.  Для обеспечения достижения этой цели в рамках отведённых полномочий, необходимо  решение вопросов местного значения в управлении процессом повышения энергетической эффективности в области  благоустройства сельского поселения (уличное освещение), потребления электроэнергии и  твердого топлива муниципальными учреждениями поселения.

Целью Программы является повышение эффективного и рационального использования   энергетических ресурсов на территории Советинского сельского поселения, а так же обеспечение ресурсосбережения в процессе транспортировки  и потребления  коммунальных  услуг.

Показатели эффективности

В ходе реализации мероприятий Программы к 2014 году будет достигнута реальная экономия потребления электрической энергии в размере 119,5тыс.кВт.час. Экономический эффект от исполнения всех мероприятий Программы составит 505,5 тыс.руб. в ценах 2010г.

Механизм реализации основных направлений

В настоящее время для субъектов Российской Федерации, районов и сельских поселений характерны следующие общие проблемы в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности:

- значительный износ основных фондов, высокая аварийность оборудования, обусловленная превышением его ресурса;

- значительная протяженность сетей, разбросанность сел и хуторов;

- повышенные потери при потреблении энергии, высокий расход первичных топливных ресурсов;

- ограниченность бюджетных средств для совершенствования систем энергоснабжения;

-  отсутствие эффективной рыночной инфраструктуры предоставления услуг в сфере энергоснабжения.

Реализация мероприятий Программы достигается за счёт:

- создания системы взаимодействия сельских, районных, и областных органов власти в достижении важнейших индикаторов и пороговых показателей Программы:

- годовой экономии первичных энергоресурсов и суммарной экономии энергии;

- исключение необоснованного расходования первичного топлива и всех видов энергии;

- обеспечения в полном объёме эффективными приборами и средствами потребления и учёта, а также возможностями для проведения энергетических обследований и получения соответствующих рекомендаций;

Основным методом организации энергосбережения и повышения энергоэффективности в Советинском сельском поселении является программно-целевой метод.

В рамках своих полномочий Советинское сельское поселение, используя программно-целевой метод:

- создаёт организационно-технические и нормативно-правовые условия, направленные на реализацию энергосбережения и исключение необоснованного расходования первичных топливно-энергетических ресурсов и всех видов энергии;

- сокращает потери энергоресурсов, снижает долю бюджетных расходов в оплате содержания и услуг топливно-энергетического комплекса.

Механизм реализации основных направлений Программы.

Справочная информация для расчета.

Таблица  № 31

| № | Общие сведения | Ед. изм. | Разбивка по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  | 2007 | 2008 | 2009 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| 1 | Объем потребления ЭЭ МО | тыс. кВтч | 274,0 | 259,0 | 221,1 |
| 2 | Объем потребления природного газа МО (уголь) | тыс. куб. м | 0,0384 | 0,0384 | 0,0384 |
| 3 | Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. кВтч | 240,8 | 228,2 | 191,7 |
| 4 | Тариф на ЭЭ по МО | руб./ кВтч | 1,19 | 1,35 | 1,72 |
| 5 | Бюджет МО | тыс.руб. | 8334,1 | 13378,5 | 7632,6 |
| 6 | Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ(уличное освещение) | тыс.руб. | 1011,0 | 947,4 | 1181,8 |
| 7 | Количество муниципальных заказчиков, заключившие энергосервисные договоры (контракты) | шт | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Число жилых домов, МО (договор соц.найма) | шт |  | 1 | 2 |

7.2. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| № | Наименование показателей | Ед. изм | Расчетная формула | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пояснения к расчету |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2008 |  | 2009 |  | 2010 | 2011 | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 | 14 |
| 1. | Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО | % | (п.3/1.3)*100% | 87,9% | 88,1% | 86,7% |  | 87,9% |  | 87,9% | 92,0% | 94,3% |  | 96,6% |  | Данные берутся из Раздела 7.1. Программы |
| 2 | Экономия ЭЭ в натуральном выражении | Тыс.кВтч |  | 0 | 27,2 | 22,0 |  | - |  | 23,9 | 47,8 | 71,7 |  | 95,6 |  | Прогноз экономии ЭЭ осуществляется при стабилизации потребления ЭЭ на уровне 2007 г. |

Мероприятия муниципальной целевой Программы «Энергосбережения и повышение энергоэффективности в Советинском сельском   поселении на 2012-2014 годы»

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  | Эффект от мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2011 год. | 2012 год | 2013 год | 2014 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| 1.Организационные мероприятия |  |  |  | 7399,1 | 1290,5 | 1396,4 | 1480,1 | 1569,0 | Ежегодное снижение энергоемкости на 8% к 2015г. относительно уровня 2007г. согласно ФЗ от 23.11.2009 № 261- ФЗ |
| а) мониторинг энергопотребления муниципальных зданий, строений, сооружений, уличного освещение, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению | Руководители бюджетных учреждений | до 2015 г. | Местный бюджет | 7376,0 | 1286,5 | 1392,0 | 1475,5 | 1564,1 |  |
| б) разработка и утверждение лимитов потребления ТЭР | Переданы полномочия в район | до 2015 г. | Местный бюджет | 23,1 | 4,0 | 4,4 | 4,6 | 4,9 |  |
| в) разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения бюджетного и внебюджетного финансирования | специалист 1 категории (экономист) специалист 1 категории (ЖКХ) | до 2015 г. | Не требует финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| г) мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества а затем признанию права муниципальной собственности на такие объекты недвижимого имущества | Специалист по имущественным и земельным отношениям сельского поселения | 2012г. | Не требует финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.Технические и техно-логические мероприятия |  |  |  | 2332,9 | 406,9 | 440,3 | 466,7 | 494,7 |  |
| а) проведение энергетических обследований зданий, строений и сооружений, находящихся в собствен-ности муниципальных образований | Руководители бюджетных учреждений |  | Не требует финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| б) подготовка энерге-тических паспортов | Руководители бюджетных учреждений, | до 2013 г. | Местный бюджет | 140,0 | 40,0 | 50,0 | 50,0 | 0 |  |
| в) мероприятия по выявлению и оформлению брошенных бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, в том числе определение источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергоресурсов | Специалист по имущественным и земельным отношениям сельского поселения | до 2015 г | Не требует финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| г) мероприятия по восстановлению брошенных бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов | Специалист по имущественным и земельным отношениям сельского поселения | до 2015 г | Не требует финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| д) разработка и утверждение схемы развития наружного освещения поселения | Специалист ЖКХ сельского поселения | до 2015 г | Местный бюджет | 120,0 | 0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |
| е) замена светильников с лампами накаливания 150Вт на энергоэффективные светильники до 70Вт в количестве 50шт. | Руководители бюджетных учреждений | до 2012 г | Местный бюджет | 10,0 | 5,0 | 3,0 | 2,0 | 0 |  |
| ж) замена светильников ДРЛ-125Вт на энергоэф-фективные светильники до 70-100Вт в количестве 50шт (с затратами по утилизации) | Специалист ЖКХ сельского поселения | до 2015 г. | Местный бюджет | 435,0 | 76,0 | 82,0 | 87,0 | 92,0 |  |
| з) установка фотоэлектрических реле для отключения уличного освещения | Специалист ЖКХ сельского поселения | до 2015 г. | Местный бюджет | 252,0 | 43,5 | 47,7 | 50,5 | 53,5 |  |
| и) установка счетчиков однофазных для светильников уличного освещения | Специалист ЖКХ сельского поселения | до 2015 г. | Местный бюджет | 11,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
| ИТОГО |  |  |  | 9732,0 | 1697,4 | 1836,7 | 1946,8 | 2063,7 |  |